ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Основные положения договора

К лоту № АТК-08/16

| Предмет договора | разработка проектной документации по объекту: «Техническое перевооружение системы сигнализации довзрывных концентраций (ДВК) склада ГСМ-2, ППН, АЗС» |
| --- | --- |
| Срок и условия оплаты | выполнение работ без авансирования, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение не менее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки (оказания услуг) |
| Сроки поставки (оказания услуг, выполнения работ) | 3 месяца с момента подписания договора. |
| Ответственность | В случае просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) на Поставщика налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. В случае просрочки оплаты товара (оказания услуг, выполнения работ) на Покупателя налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара (оказания услуг, выполнения работ) за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. |
| Порядок изменения и расторжения договора | Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами |
| Порядок разрешения споров | Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проектировании должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| Требования к техническим решениям | «Техническое перевооружение склада ГСМ-2, ППН, АЗС системой сигнализации довзрывных концентраций (ДВК)» в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777 "Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" Краткое описание объекта: - площадь объекта: ГСМ-2: 61180 м2 - перечень основных зданий и сооружений объекта: Склад ГСМ №2: 1. Железнодорожная эстакада (предназначена для слива ТС-1, под 10 вагоноцистерн); 2. Резервуарный парк верхний (РВС) под авиатопливо ТС-1 (3 резервуара емкостью по 2000 м3); 3. Казематные резервуары под авиатопливо ТС-1 (4 резервуара по 920 м3); 4. Резервуарный парк нижний (РВС) под авиатопливо ТС-1 (4 резервуара емкостью по 2000 м3); 5. Резервуары РГС под ТС-1 (2 емкости по 63 м3); 6. Подземные дренажные емкости (1 емкость 160 м3 в районе верхнего резервуарного парка, 2 емкости по 160 м3 в районе нижнего резервуарного парка, 1 емкость 25 м3 около РП); 7. Раздаточный пункт (2 шт); 8. Насосная станция №1. 9. Насосная станция №2. 10. Насосная станция №3. 11. Маслостанция (масло МС-8М, 2 емкости по 12,5 м3, 1 емкость 11,5 м3); 12. Резервуар для хранения ПВКЖ «И-М» (РВС-10 м3 -1 ед.); 13. Фильтрационный пункт (фильтрация ТС 1 при перекачке от ВЛПДС); 14. Зона технического обслуживания (гараж, мастерская); 15. Административная зона (офисное здание, модульное офисное здание); 16. Амбар – отстойник с нефтеловушкой. ППН и АЗС: 1. Раздаточные пункты ТС-1 (8 шт). 2. Фильтрационный пункт (фильтрация ТС при заправке ТЗ); 3. Резервуарный парк АЗС (РГС-75 – 4 ед. бензин, РГС-75 – 3ед., ДТ); |
| Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс строительно-монтажных работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно – индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учѐтом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учѐтом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчѐт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.) Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: 1. В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы). - Сметы на проектные работы разрабатываются на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства в актуальной редакции, с учетом индексации на момент оформления сметной документации. |
| Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг и эксплуатации (в течение гарантийного срока – не менее 2 лет) недостатки; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| Перечень согласований с надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора. |

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________