«СОГЛАСОВАНО»                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор                                                                             Генеральный директор

_________________________                                                                                      ЗАО «ТЗС»

_________________________                                             ________________  /С.Б. Васильев/

«___» _____________2016 г.                                                         «___» _____________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр

На оказание услуг по разработке и согласованию проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ)

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе, д. 2, склад ГСМ-1; г. Москва, Заводское ш., д. 16, склад ГСМ-2; г. Москва, а/п Внуково, Техническая зона. - опасный производственный объект (далее ОПО); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры Московского авиационного узла. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид работ | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). Количество источников выбросов от 50 до 60. |
|  | Срок разработки проектной документации | До 5 марта 2017 г. с момента подписания договора. |
|  | Срок выполнения работ | До 5 марта 2017 г. с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к проектной организации | - Обладать опытом аналогичной работы не менее 1 года; - Обладать квалифицированными кадрами и собственной материально-технической базой для оказания услуг по техническому заданию; # - Наличие собственной аккредитованной лаборатории или договора с лабораторией. # - Наличие лицензии, свидетельства аккредитации у испытательной лаборатории; - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующим законодательством РФ и другими необходимыми законодательными и нормативными документами, действующими до момента окончания срока действия договора; - Проектная документация должна быть согласована в порядке, установленном действующим законодательством РФ; - Все согласования и получение справок, необходимых для оказания услуг, осуществляются за счет Исполнителя. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (расходы по проведению экспертизы проекта, гос. пошлины за выдачу разрешения и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем. - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг недостатки. |
|  | Стадии разработки документации | 1. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы; 2. Получение необходимых для расчета исходных данных и документов для разработки проекта; 3. Проведение количественного химического анализа атмосферного воздуха аккредитованной лабораторией; 4. Расчет нормативов выбросов и оформление проекта; 5. Согласование и утверждение проекта у заказчика; 6. Согласование плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в ДПиООС г. Москвы; 7. Проведение экспертизы проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на соответствие санитарным правилам и получение санитарно-эпидемиологического заключения; 8. Согласование проекта в Управлении Росприроднадзора по ЦФО и получение санитарно-эпидемиологического заключения; 9. Согласование проекта в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО и получение утвержденных нормативов выбросов загрязняющих веществ; 10. Получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО, ДПиООС г. Москвы; 11. Сдача проекта заказчику. |
|  | Общие требования к выполнению работ | 1. Работы выполнять в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и утвержденными в установленном порядке методическими рекомендациями. 2. Исполнитель обязан согласовать виды и график выполнения работ с Заказчиком. |
| 11. | Условия ввода в эксплуатацию | Не требуется. |
| 12. | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | Не требуется. |
| 13. | Требования к выделению пусковых комплексов | Не требуется. |
| 14. | Требования к техническим решениям | - Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ); - Согласование проекта ПДВ во всех государственных природоохранных органах; - Получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |
| 15. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Не требуется. |
| 16. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
| 17. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Не требуется. |
| 18. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |
| 19. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Строгое соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО); - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
| 20. | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
| 21. | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и утвержденными в установленном порядке методическими рекомендациями. |
| 22. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Не требуется. |
| 23. | Материалы, представляемые Заказчиком | - Свидетельство о Гос. регистрации и о присвоении ИНН; - Реквизиты заказчика, коды статистики; - Договор аренды имущества; - Договор на теплоснабжение; - Ситуационная карта-схема 1:2000; - Справка о расходе сырья и материалов за год; - Справка о находящихся на балансе транспортных средств; - Предыдущий проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ); - Последнее разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; |
| 24. | Количество экземпляров | - 1 экземпляр. |
| 25 | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
| 26. | Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости | Нормативная база системы ПИР (проектно-изыскательские работы), с учетом индексации на момент оформления сметной документации либо калькуляцию в произвольной форме. |
| 27. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Согласование плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в ДПиООС г. Москвы; - Проведение экспертизы проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на соответствие санитарным правилам и получение санитарно-эпидемиологического заключения; - Согласование проекта в Управлении Росприроднадзора по ЦФО и получение санитарно-эпидемиологического заключения; - Согласование проекта в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО и получение утвержденных нормативов выбросов загрязняющих веществ; - Получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО, ДПиООС г. Москвы; |

Главный инженер                                                                            Дружинин Н.А.

Инженер (ответственный за экологию)					Герасименко Н.В.

Начальник ПТС								Игнатьев И.В

Начальник службы ГСМ							Паршков Ю.В.

Начальник склада ГСМ-1						Бондаренко А.И.

Начальник склада ГСМ-2						Селифонов И.И.

Начальник склада ГСМ-3						Орехов Р.В.

Начальник СОЗВС								Степанов В.М.