ДОГОВОР № АТК-20-001

на выполнение проектных работ

г. Москва                                                                                                            «____» ________ 2021 года

Акционерное общество «Авиационно-топливная компания» (АО «АТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мусатова Константина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «_________________» (ООО «__________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

  - Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

-акт сдачи-приемки работ: документ о выполнении этапа проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ).

-договор: настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ.

-проектная документация: проектная и рабочая документация; материалы инженерных изысканий; иная документация, необходимая для выполнения строительно-монтажных работ.

- сметная документация: локальные (объектовые) сметы, являющиеся первичными сметными документами, которые делаются по отдельным видам работ и учитывают затраты отдельно взятых участков (объектов) строительства.

-Заказчик: юридическое лицо, владеющее на правах собственности или аренды участком земли и принявшее решение о реализации программы строительства или реконструкции на нем объекта, определяющее методы финансового обеспечения строительства и осуществляющее координацию работ по её реализации – Акционерное общество «Авиационно-топливная компания»;

-календарный план: приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее начальные и конечные сроки выполнения работ, промежуточные сроки выполнения работ (сроки завершения отдельных этапов), стоимость и содержание этапов выполнения работ.

-объект: наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу.

-Подрядчик: юридическое лицо, которое выполняет работы по настоящему Договору и имеющее допуск от саморегулируемой организации на выполнение данного вида работ: _______________________________

-работы: проектно-изыскательские и иные виды работ, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания;

-субподрядчик: юридическое или физическое лицо, привлекаемое Подрядчиком на договорных началах для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

-стороны: Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

-техническое задание на разработку проектной документации: документ, содержащий требования к разработке проектной документации (приложение № 1 к Договору).

-техническая документация: комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для комплексного технического перевооружения и реконструкции.

-цена работ по Договору: сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика и учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором.

- Предмет и объем Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную, рабочую и сметную документацию для создания системы ручных пожарных извещателей и системы оповещения людей о пожаре на территории Склада ГСМ-1, расположенного по адресу, г. Москва, Заводское шоссе, д. 2 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

  - Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании на разработку проектной документации (приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Наименование, содержание, сроки выполнения работ и их отдельных этапов по Договору определяются Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору).

  - Результат работ по Договору является проектная, рабочая и сметная документация.

  - Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

  - Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Договора на основании членства в саморегулируемой организации (СРО) Свидетельство _________________________. Выписка СРО ___________________________.

- Сроки выполнения работ

  - Общий срок выполнения Работ по Договору составляет 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания Договора.

  - Промежуточные сроки работ по Договору отражены в Календарном плане (приложение № 3 к Договору).

  - Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом, с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

  - Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору является дата подписания последнего акта сдачи-приемки работ по выполненной проектной документации по объекту: «Мероприятия по техническому перевооружению склада ГСМ-1. Устройству ручных пожарных извещателей в резервуарных парках».

- Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации (приложение № 1 к настоящему Договору) и иными исходными данными на проектирование, в полном объеме в соответствии с Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору) в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ.

  - Перед началом работ обеспечить сбор исходных данных на проектирование и получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений в случае необходимости.

  - Подрядчик обязан осуществлять выбор и согласование трассы размещения Объекта, а также место размещения Объекта строительства, с учетом оптимизации для Заказчика стоимости и сроков согласования размещения Объекта на земельном участке в сторону их (затрат и сроков) сокращения, при условии надлежащего соблюдения требований действующего законодательства и законных интересов собственников (или иных законных владельцев) указанных земельных участков.

4.4. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Согласовать с Заказчиком выбор вида экспертизы и провести согласование проектной документации в экспертной организации. Представить проект со всеми согласованиями, положительным заключением экспертизы промышленной безопасности Заказчику для утверждения (при необходимости).

4.5. Безвозмездно откорректировать проектную документацию по замечаниям согласующих организаций и экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной экспертизы осуществляется за счет Подрядчика.

4.6. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить (принять меры, в том числе путем соблюдения законодательства) Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

  - Незамедлительно извещать Заказчика при обнаружении обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

4.9. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте, в том числе на основании представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.10. Самостоятельно без привлечения иных лиц (субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) только по письменному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков по форме приложения № 4 к настоящему Договору. Согласованию подлежит: факт привлечения к выполнению работ субподрядчика, его кандидатура, перечень и срок выполняемых им работ.

Для согласования привлечения субподрядчика (субподрядчиков) Подрядчик предоставляет Заказчику пакет документов, подтверждающий, что субподрядчик:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью работ;

- соответствует предъявляемым требованиям к квалификации персонала.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств по договорам субподряда, влияющих на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется прекратить договоры субподряда в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе, по мотивированному обоснованному требованию Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в полном объеме за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору.

4.11. Устранить замечания Заказчика к сроку, согласованному с Заказчиком, но в любом случае до окончания всех работ по Договору. В случае, если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ по указанному этапу и направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, то Подрядчик должен немедленно приступить к устранению указанных замечаний.

4.12. Предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки работ в срок не позднее 25 числа месяца окончания работ. Подрядчик применяет Упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются. (ст. 346.11, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

4.13. Представлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Субподрядчиков Подрядчика. Информация представляется по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

Кроме того, Подрядчик принимает на себя обязанность по получению согласия на обработку персональных данных вышеуказанных лиц по форме, указанной в приложении 7 к настоящему Договору.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Передать Подрядчику исходные данные для проектирования, в объеме и в сроки, указанные в приложении № 6 к настоящему Договору.

  - В сроки, согласованные Сторонами, предоставить Подрядчику дополнительные исходные данные и технические условия, необходимость в которых возникла в процессе работы.

  - Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

  - Оказывать Подрядчику необходимое содействие в согласовании готовой проектной продукции с экспертными органами, органами местного самоуправления и другими организациями. Провести согласование проектной документации в экспертной организации до получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

  - Заказчик вправе привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику, в связи с недостатками технической документации, выполненных изыскательских работах и нарушением авторских прав.

- Цена работ по Договору

  - Цена работ составляет _______________________, в том числе НДС 20% _______________________________. Цена работ по Договору является максимальной, включает в себя все расходы Подрядчика и определяется Сметой (сводной сметой) на выполнение проектных и изыскательских работ (приложение № 2 к настоящему Договору), учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором. Ошибки, сделанные Подрядчиком при расчете расценок, указанных в смете, полностью относятся на счет Подрядчика и не являются основанием для изменения цены Договора.

  - Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену настоящего Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.

  - При согласовании Цены Работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка оказываемых услуг полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение Работ по Договору и гарантирует, что указанная в п. 6.1 Цена является достаточной и не будет пересмотрена.

  - Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание в порядке, предусмотренном разделом 13 настоящего Договора.

- Оплата работ и взаиморасчеты

  - Расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые в установленном порядке работы.

  - Условием платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком актов сдачи-приемки работ, составленных Подрядчиком; счёта на оплату; счет-фактуры.

  - Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение _____________________с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ и получения счет-фактуры, счета на оплату.

  - Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных настоящим Договором и/или соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Гарантийное удержание в размере 5 (пять) % от стоимости работ по Договору осуществляется путем удержания Заказчиком из платежа, осуществляемого им в пользу Подрядчика в соответствии с п.7.3. Договора.

  - Удержанные в качестве гарантийной суммы денежные средства подлежат возврату, за исключением сумм, потраченных на устранение дефектов в выполненных работах, а также для погашения в одностороннем порядке просроченных обязательств (штрафов, пеней, неустоек и т.д.) согласно условиям Договора, по истечении 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания последнего акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета на оплату Подрядчиком.

  - При расторжении Договора Заказчик имеет право удерживать сумму гарантийного удержания, указанную в пункте 7.6. для обеспечения качества выполненных работ до расторжения (прекращения) Договора, а также для погашения просроченных обязательств (штрафов, пеней, неустоек) согласно условиям Договора. Удержанные денежные средства подлежат возврату, за исключением сумм, потраченных на устранение дефектов, штрафов, пеней, неустоек через 12 месяцев с момента расторжения Договора.

  - Подрядчик ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, оформляет совместно с Заказчиком акт сверки взаиморасчетов.

- Приемка и выполнение работ

  - Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком в момент подписания акта сдачи-приемки работ. Этапы выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, при этом считаются скорректированными соответствующим образом, а объем и стоимость работ по соответствующим этапам определяется объемами и стоимостью выполненных работ, указанными в акте сдачи-приемки работ. Корректировка этапов выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет изменения общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства этапов работ (Приложение 3 к настоящему Договору), в части, не затронутой такой корректировкой. Заказчик, принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, в случае если они произошли не по вине Подрядчика.

  - Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

- сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору);

-	при завершении работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки работ с приложением разработанной документации на бумажных носителях, а также в электронном виде согласно условиям Технического задания.

  - Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения документации и акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ или представить письменный мотивированный отказ от приемки работ (полностью или в части) и вернуть указанный акт сдачи-приемки работ с замечаниями.

В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, недостатки и дефекты, в том числе обнаруженные в процессе приемки, либо после приемки результата выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику акт об обнаруженных недостатках, составленный в произвольной форме, с приложенным к нему перечнем замечаний и указанием сроков их устранения. Срок согласования данного акта Подрядчиком не должен превышать 5 календарных дней с момента его получения.

Акт об обнаруженных недостатках считается принятым в редакции Заказчика, если Подрядчик не предоставит письменные возражения по нему в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения или откажется от подписания указанного Акта.

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ переделывает эти работы для обеспечения надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта об обнаруженных недостатках, либо в другой срок, указанный в Акте.

Если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненные Подрядчиком работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с исправлением некачественных работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подтверждающих документов.

При этом указанные сроки на устранение замечаний не являются основанием для продления сроков выполнения работ по настоящему Договору.

Подписание акта сдачи-приемки работ осуществляется полномочными представителями сторон (со стороны Заказчика - ответственным лицом, указанным в п. 2.7. настоящего Договора).

  - Подрядчик обязан безвозмездно устранить все замечания и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

  - Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

  - Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, возникает у Заказчика в момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

  - Основаниями для отказа подписания акта сдачи-приемки работ являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

- Имущественная ответственность

  - При нарушении договорных обязательств Подрядчик оплачивает Заказчику:

- за нарушение конечного срока выполнения работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,2 процента от стоимости невыполненных (несвоевременно выполненных) работ по Договору в целом за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства и подписания соответствующего акта Заказчиком;

-за несоблюдение срока устранения дефектов в работах, указанных в акте об обнаружении недостатков в соответствии с п. 8.3. - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки до фактического устранения дефектов, но не более 10% стоимости Договора;

- в случае неисполнения (нарушения) обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, по согласованию с Заказчиком факта привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, кандидатуры субподрядчика (субподрядчиков) и/или перечня выполняемых им работ (п.4.10), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждый факт неисполнения (нарушения) указанной обязанности в размере 3% от полной стоимости работ по настоящему Договору.

9.2. Заказчик вправе произвести зачет (удержать) сумму неустойки, начисленной Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и/или убытков, при осуществлении расчетов по настоящему Договору.

При этом Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении взаимозачета соответствующей суммы пени (штрафа, неустойки и/или соответствующей удержанной суммы убытков (затрат)) в адрес Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. При таком зачете у Заказчика не возникает задолженности по оплате работ в части, зачтенной (удержанной) неустойки (пени, штрафа) и возмещаемых убытков (затрат). Зачет встречных однородных требований, считается совершенным, а обязательства считаются прекращенными с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65).

Если такой зачет невозможен, то Подрядчик обязан оплатить суммы пени (штрафа, неустойки) и суммы убытков на основании выставленной Заказчиком претензии, в срок, указанный в этой претензии, а если он не указан – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления претензии Заказчиком.

  - Заявление требования об уплате неустойки и/или удержание неустойки не лишает Заказчика права в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора воспользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора.

  - Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку срока окончания работ, предусмотренных Договором. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов и представить подтверждающие их документы.

  - Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

  - В иных случаях, не предусмотренных настоящим разделом Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Риск случайной утраты и случайного повреждения результата проектных работ до подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ несет Подрядчик.

В случае утраты (повреждения) результата проектных работ по обстоятельствам непреодолимой силы возмещение затрат на восстановление производится Сторонами поровну.

Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п. 8.6. и рисков в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора не освобождает Подрядчика от обязанности по обеспечению сохранности результата работ, устранению недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки работ, и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.

  - При выявлении по результатам разработки Подрядчиком рабочей документации увеличения объемов строительно-монтажных и пусконаладочных работ по сравнению с объемами работ, указанными в проектной документации, разработанной Подрядчиком в рамках настоящего Договора и получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего Договора, осуществляет за свой счет корректировку документации  и оплачивает повторную экспертизу за свой счет.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной проектной документации и данных изыскательских работ, в соответствии с пунктом 2 статьи 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

  - Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются (при необходимости).

  - Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

  - Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии Заказчиком.

  - Одновременно с неустойкой, предусмотренной настоящим Договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, подлежат начислению проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ.

  - В случае возникновения у Заказчика в связи с выполнением настоящего Договора имущественных потерь, в том числе не связанных с нарушением обязательств Подрядчиком, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику такие имущественные потери:

-	в случае нарушения сроков технологического присоединения, в том числе установленных законодательством, в связи с самим фактом выполнения работ и иных обязательств Подрядчиком или его субподрядчиками либо невыполнения или ненадлежащего выполнения, или несвоевременного выполнения работ и иных обязательств Подрядчиком или его субподрядчиками, вне зависимости от причин;

-	в случае нарушения сроков выполнения инвестиционной программы по причине просрочки Подрядчика или его субподрядчиков.

Размер таких возмещаемых имущественных потерь определяется как:

-	размер всех штрафных и компенсационных выплат, которые Заказчик обязан будет уплатить по требованию Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и иных уполномоченных органов;

-	 сумма всех фактически понесенных Заказчиком убытков, неполученного Заказчиком дохода, а также всех расходов, которые Заказчик произведет или должен будет произвести в случае наступления событий, указанных в настоящем пункте;

-	размер всех обязательств Заказчика по восстановлению нарушенных прав, по всем требованиям, предъявленным к Заказчику.

  - В случае отсутствия у Подрядчика каких-либо разрешительных документов, необходимых для выполнения работ по Договору, а также в случае окончания действия этих документов в период выполнения работ и иных обязательств по Договору либо в случае перерыва в их действии, Подрядчик в полном объеме несет ответственность, связанную с указанными событиями, самостоятельно.

  - В случае возникновения у Заказчика убытков в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, ущерб (убытки), причиненные третьим лицам, а также возместить все иные расходы, понесенные Заказчиком, включая оплату штрафов в случае привлечения к административной ответственности.

- Права на результаты интеллектуальной деятельности

  - В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые законодательством результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результат интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику без оформления дополнительной документации.

  - Заказчик вправе передавать результат работ, выполненных Подрядчиком, любым третьим лицам (подрядным, экспертным и иным организациям) в любых целях по своему усмотрению, в том числе не связанных с исполнением Договора и непосредственной реализацией, разработанной технической и иной документацией по настоящему Договору, а также передавать и/или разглашать третьим лицам данные, содержащиеся в документации, разработанной в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.3 	Подрядчик не вправе использовать результаты выполненных по настоящему Договору работ для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

10.4. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

  - Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

  - Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

-война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

-массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

-восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

-массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

-другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

  - Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. В случае не урегулирования споров между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

Срок ответа Подрядчика на претензию, исходящую от Заказчика, - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента направления претензии Заказчиком.

По любым разногласиям и требованиям, возникающим из настоящего Договора или в связи с ним, срок ответа Заказчика на претензию, исходящую от Подрядчика, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

12.3. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и (или) в претензионном порядке споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора и связанные с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

13.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении или расторжении Договора.

13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

13.4. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:

13.4.1. если Подрядчик в течение 15 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

13.4.2. если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

13.4.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

13.4.4. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

13.4.5. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

13.4.6. если возбуждена процедура банкротства в отношении Подрядчика или Подрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Подрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;

13.4.7. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

13.5. С даты получения Подрядчиком уведомления о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым.

13.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.13.4. следующие условия вступают в силу:

13.6.1. Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора;

13.6.2. Заказчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Подрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Заказчика, возникших в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Заказчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 90 (девяносто) дней.

13.6.3. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, никакие убытки Подрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Заказчиком.

- Конфиденциальность

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

  - Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

  - Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

  - Требования настоящего раздела не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и/или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако в этом случае Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации.

- Заверения об обстоятельствах

15.1. Подписав настоящий Договор, Стороны, в соответствии со статьей 406.1 и статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловно заверяют и гарантируют, что:

15.1.1. Стороны созданы и осуществляют деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Сторон.

Каждая Сторона своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации обязанности добросовестного налогоплательщика, не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации.

Каждая Сторона вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора, но не чаще 1 (Одного) раза в квартал обратиться к другой Стороне за документальным подтверждением данной гарантии и получить такое подтверждение не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления обращения.

Каждая из Сторон будет активно взаимодействовать и сотрудничать с представителями другой Стороны, а также представителями контролирующих государственных органов (в том числе, но, не ограничиваясь, налоговыми органами) по всем вопросам, прямо или косвенно связанным с фактом и правомерностью уплаты налогов, включая, но, не ограничиваясь, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации.

15.1.2. Стороны не находятся в стадии ликвидации и/или реорганизации. В отношении Сторон не введена процедура банкротства и Стороны не предвидят возникновение существенных судебных споров или процедур банкротства. Представитель, действующий от имени Стороны по Договору, надлежащим образом уполномочен на подписание и исполнение настоящего Договора.

15.1.3. Заключение и исполнение Сторонами условий настоящего Договора не является нарушением законодательства Российской Федерации, нарушением положений учредительных документов Стороны по Договору или условий любого договора, стороной которого она является.

15.1.4. Заключение настоящего Договора осуществлено Сторонами с соблюдением требований внутренних учредительных, регламентных, нормативных и иных документов соответствующей Стороны и действующего законодательства Российской Федерации об одобрении сделок.

15.1.5. Стороны располагают полномочиями, финансовыми, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения настоящего Договора и исполнения всех обязательств по Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Стороны.

15.1.6. Стороны имеют все необходимые согласия, согласования, лицензии или разрешения государственных и иных уполномоченных органов, в том числе, но, не ограничиваясь, арендодателей, собственников для принятия и исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или осуществления иной деятельности, результаты которой оказывают влияние на его исполнение.

15.1.7. Стороны признают, что заверения и гарантии, предусмотренные настоящим Договором, являются существенными условиями для Сторон, влияющими на оценку обеспечения Сторонами своих обязательств по Договору как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий и требований, указанных в настоящем разделе, Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе, но, не ограничиваясь, относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию документально подтвержденные убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. При этом Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

15.1.8. В случае неисполнения Стороной настоящих гарантийных обязательств и заверений (в том числе, но, не ограничиваясь, в случае уклонения Стороны от уплаты налоговых платежей, пошлин, сборов в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации) такая Сторона обязана возместить другой Стороне имущественные потери другой Стороны, как то: уплаченные другой Стороной в бюджет Российской Федерации или бюджет субъекта Российской Федерации суммы доначислений налогов, а также пени, штрафы, неустойки, наложенные государственными органами (в том числе, но, не ограничиваясь, налоговыми) в связи с предъявлением к другой Стороне исков и/или претензий, и/или требований по данному обстоятельству, а также компенсировать иные документально подтвержденные убытки, понесенные другой Стороной.

15.1.9. В случае если настоящий Договор будет признан незаключенным, недействительным либо будет досрочно расторгнут одной Стороной по причине нарушения другой Стороной настоящих гарантий и заверений, то Сторона - инициатор расторжения Договора вправе требовать от другой Стороны, а вторая Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования от первой Стороны возместить последней документально подтвержденные убытки.

15.1.10. В случае невозможности предоставления Стороной каких-либо документов, предусмотренных настоящими гарантиями и заверениями, по запросу другой Стороны, такая Сторона обязуется направить письменный мотивированный ответ другой Стороне с отказом в предоставлении запрашиваемых документов не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса. За последствия отказа в предоставлении документов и информации, необходимых для установления оценки благонадежности партнера (контрагента), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность возлагается на Сторону, не предоставившую документы.

15.1.11. До подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.

15.2. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

  - Подрядчик гарантирует, что при обнаружении Заказчиком недостатков в Работах, технической документации, в изыскательских работах, в работах по обследованию (в том числе, при приемке Работ) он по требованию Заказчика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки и соответственно произвести необходимые дополнительные Работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, за счет Подрядчика. Оплата расходов Заказчика производится на основании счета, выставленного Подрядчику. При этом Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки.

  - Подрядчик гарантирует, что для выполнения работ по настоящему Договору, он обладает всеми необходимыми лицензиями, свидетельствами и сертификатами о допуске к работам.

  - В случае изменения требований, в части наличия у Подрядчика лицензий, свидетельств и сертификатов необходимых для исполнения условий настоящего Договора, Подрядчик гарантирует их получение самостоятельно в установленном законом порядке, без увеличения стоимости Договора.

  - В случае отсутствия документов, указанных в п. 16.4-16.5. Договора, необходимых для выполнения данного вида работ, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

- Антикоррупционная оговорка

17.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

17.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

•	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

•	предоставление каких-либо гарантий;

•	ускорение существующих процедур;

•	иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

17.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

17.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

17.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика, или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

17.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

17.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

17.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных Работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

17.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), (наименование контрагента как стороны настоящего Договора) обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №7 к Договору.

17.12. ООО «_____________________» подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 - ФЗ.

17.13.	В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 20.11 Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 - ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 20.11 настоящего Договора, (наименование контрагента как стороны настоящего Договора) обязан возместить Заказчику суммы таких убытков в виде штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

- Особые условия. Заключительные положения

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

  - Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (ст.165.1. ГК РФ).

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 20 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

  - Подрядчик не вправе действовать от имени Заказчика без соответствующей доверенности, выдаваемой Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

  - Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Сторон.

- Приложения к Договору

  - Приложение № 1 - Техническое задание на разработку проектной документации.

  - Приложение № 2 - Смета (сводная смета) на выполнение проектных и изыскательских работ.

  - Приложение № 3 - Календарный план.

  - Приложение № 4 - Список субподрядных организаций.

  - Приложение № 5 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

  - Приложение № 6 - Перечень исходных данных для проектирования, передаваемых Подрядчику Заказчиком (Прилагается, если эта обязанность не возложена на Подрядчика).

  - Приложение № 7 - Форма согласия на обработку персональных данных.

- Реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Авиационно-топливная компания» Юридический адрес: 119027, г. Москва, территория Внуково аэропорт, дом 1, стр.19, этаж 7, пом. II, ком. 54 Тел: (495) 775-20-10 ИНН/ КПП 7729689568 /772901001 ОКПО 30178669, ОГРН 1117746670513 ОКВЭД 70.20 р/сч 40702810038180006634 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва Кор/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 E-mail: (Ekaterina.Shlygina@vnukovo.ru, Irina.Zabirova@vnukovo.ru) Генеральный директор Акционерного общества «Авиационно-топливная компания» ____________________ К.А. Мусатов М.П. «_____» _________________2021 г. |  | ПОДРЯДЧИК: ООО «_______________» ИНН ______________ КПП _______________ Юридический адрес: _____________________ Почтовый адрес: _________________________ Банковские реквизиты: Р/сч ________________, Кор/сч ___________________, БИК _____________________, ОГРН ___________________ ОКПО _____________________, Тел. ______________________________ E-mail:___________________________ Генеральный директор ООО «_______________________» ____________________ ________________ М.П. «_____» _________________2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ

№ АТК-20-001 от «___» ________ 2021 года

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «ТЗС» И.А. Лемешко _______________ «___» _____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «АТК» ______________ К.А. Мусатов «___» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ

№ АТК-20-001 от «___» ________ 2021 года

Смета

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| Акционерного общества «Авиационно-топливная компания» | ООО «_______________» |
| _______________________К.А. Мусатов | ____________________ _______________ |

Приложение № 3

к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ

№ АТК-20-001 от «____» _________ 2021 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Выполнение работ по проектированию документации по объекту: «Мероприятия по техническому перевооружению склада ГСМ-1. Устройству ручных пожарных извещателей в резервуарных парках»

Заказчик: Акционерное общество «Авиационно-топливная компания»

Подрядчик: ООО «__________________»

| № Этапа/ подэтапа | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Сроки выполнения (рабочие дни) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ИТОГО: |  | 90 дней |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| Акционерное общество «Авиационно-топливная компания» | ООО «___________________» |
| _______________________К.А. Мусатов | ____________________ ______________ |

Приложение № 4

к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ

№ АТК-20-001 от «___» _________ 2021 года

СПИСОК субподрядных организаций

Заказчик: Акционерное общество «Авиационно-топливная компания»

Подрядчик: ООО «______________»

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 22. |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| Акционерное общество «Авиационно-топливная компания» | ООО «__________________» |
| _______________________К.А. Мусатов | ____________________ _____________ |

|  | Приложение № 5 к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ № АТК-20-001 от «___» _________ 2021 года Генеральному директору АО «АТК» Мусатову К.А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

по состоянию на «____» __________2021 г.

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ИНН/ОГРН | Наименование краткое, код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № п/п | ИНН/ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация предоставляется с учетом ФЗ "О персональных данных" от 23.07.2006 г. № 152-ФЗ (является согласием лиц на обработку персональных данных)

________________________________________                                                               _________________________

ФИО подписавшего, должность                                                                                                           подпись    МП

Приложение № 6

к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ

№ АТК-20-001 от «____» _________ 2021 года

Перечень исходных данных для проектирования,

передаваемых Подрядчику Заказчиком

| № | Наименование документа | Срок передачи документа (с момента подписания Договора) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| Акционерного общества «Авиационно-топливная компания» | ООО «______________» |
| _______________________К.А. Мусатов | ____________________ _____________ |

Приложение № 7

к Договору на выполнение проектных и изыскательских работ

№ АТК-20-001 от «___» _________ 2021 года

На бланке организации

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «________________________» Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________ Фактический адрес: ___________________________; Свидетельство о регистрации: ____________________________.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с АО «АТК» Договора № АТК-20-001 от «____»_________2021 года всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «____» _______ 2021 г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «АТК» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом Общества своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АО «АТК» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; контактная информация, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Законе  152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «АТК» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Генеральный директор

ООО «___________»                                                                      ________________/___________/