Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Очистка от древесной растительности прилегающих территорий к объектам ЗАО «ТЗС».

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе, д. 2 (склад ГСМ-1) г. Москва,Заводское шоссе, д.16 (склад ГСМ-2) - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Срок выполнения работ | 180 дней |
|  | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных работ на территориях ОПО и особо опасных объектов. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. 2. Работы проводятся под контролем (в сопровождении) представителя производственно-технической службы заказчика. 3. Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ и г. Москвы; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования к оказываемым работам | - Исполнитель должен разработать и получить разрешительную документацию на вырубку деревьев в ДППиООС г. Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.05.2016 № 290-ПП; согласно Закону от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений и постановлению Правительства Москвы от 29.07.2003 № 616-ПП « О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве»: 1. Межскладской технологический трубопровод (склад ГСМ-1 – ГСМ-2): - Выполнить работы по вырубке многолетней растительности в противопожарной полосе межскладского технологического трубопровода (примерный объем = 0,3га) 2. Склад ГСМ-1, расположенного по адресу: г. Москва, пос. Внуково, Заводское шоссе, 2: - Выполнить работы по вырубке деревьев и удалению самосева на складе и прилегающей территории (примерный объем работ = 0,4га). - Щепа от порубочных остатков остается на месте проведения работ (распределяется равномерно по площади вырубки в тот же день). - Деревья спиливаются по частям. Верхушки, скелетные ветви и стволы, вручную подносятся к дробильной установке рубятся в щепу в бункер. 3. Склад ГСМ-2, расположенного по адресу: г. Москва, пос. Внуково, Заводское шоссе, 16: - Выполнить работы по вырубке деревьев и удалению самосева на складе и прилегающей территории (примерный объем работ = 0,6га). - Щепа от порубочных остатков остается на месте проведения работ (распределяется равномерно по площади вырубки в тот же день). - Деревья спиливаются по частям. Верхушки, скелетные ветви и стволы, вручную подносятся к дробильной установке рубятся в щепу в бункер. - При производстве работ Исполнитель должен использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. - После окончания производства работ Исполнитель обязан закрыть разрешительную документацию в ДППиООС г. Москвы. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда. Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе заключения договора. - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума. Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе заключения договора. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - Отсутствуют |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | - Калькуляция в произвольной форме, должна быть предоставлена на этапе выставления коммерческого предложения |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Получить разрешительную документацию в ДППиООС г. Москвы |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

К техническому заданию «Очистка от древесной растительности прилегающих территорий к объектам ЗАО «ТЗС»

Принятые сокращения, термины и определения

- г. Москва – город Москва;

- пос. Внуково – поселок Внуково;

- РФ – Российская Федерация;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- ФЗ – федеральный закон;

- ЗАО – закрытое акционерное общество;

- утв. Приказом – утвержден Приказом;

- ДПП и ООС – Департамент природопользования и охраны окружающей среды;

- ТЗС – Топливо-заправочный сервис;

- га – гектар;

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________