ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Мероприятия по оборудованию межскладского топливопровода системой электрохимической защиты от коррозии»

Открытый Тендер

Лот № АТК-10/19 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия по оборудованию межскладского топливопровода системой электрохимической защиты от коррозии»

г. Москва 
2019

СОДЕРЖАНИЕ

Тендерная документация состоит из следующих блоков:

Термины, определения и сокращения

Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.

Блок 1 «Объявление об Открытом Тендере»

Блок содержит Объявление, официально размещаемое в установленном порядке.

Блок 2 «Техническое задание»

Блок содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, качественным и прочим характеристикам поставляемых товаров, выполняемых работ и/или оказываемых услуг; положения технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора, заключаемого по результатам закупки.

Блок 3 «Проект Договора»

Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки, либо с единственным поставщиком неконкурентной процедуры закупки, либо с безальтернативным поставщиком. При необходимости, проект Договора может содержать проекты дополнительных соглашений, иных неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может содержать как форму Договора, так и только установленные Заказчиком существенные условия Договора или требования к ним.

Блок 4 «Образцы форм и перечней документов»

Блок содержит образцы форм и перечней документов, которые Участник закупки должен заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе соответствующих частей заявки.

Термины, определения и сокращения

- Обозначения и сокращения

Документация — Тендерная документация

Заявка — заявка на участие в процедуре закупки

Объявление — Объявление об Открытом Тендере, копия которого приведена в Блоке 1 «Объявление об Открытом Тендере».

ЛНД — локальный нормативный документ.

НДС — налог на добавленную стоимость.

НМЦ — начальная (максимальная) цена Договора.

Обеспечение заявки — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре закупки.

Обеспечение Договора — обеспечение исполнения обязательств по Договору.

Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

Часть заявки — квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.

Блок   1 «Объявление об Открытом Тендере»

Объявление

о проведении Открытого Тендера на выполнение строительно-монтажных

работ по объекту: «Мероприятия по оборудованию межскладского топливопровода системой электрохимической защиты от коррозии»

| Общие сведения о закупке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый тендер |
|  | Количество этапов | Одноэтапная |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Электронная или неэлектронная форма | Неэлектронная форма |
|  | Открытая или закрытая форма | открытая, с возможностью проведения переторжки или конкурентных переговоров |
|  | Наименование закупки | Лот № АТК-10/19 «Мероприятия по оборудованию межскладского топливопровода системой электрохимической защиты от коррозии» Выполнение строительно-монтажных работ |
|  | Место предоставления документации о закупке: | http://tzsvko.ru/node/12 |
| Сведения о Заказчике / Организаторе закупки |  |  |  |  |
|  | Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Авиационно-топливная компания» |  |
|  | Адрес места нахождения | Российская Федерация,119027, город Москва, аэропорт Внуково, д. 1, стр.19 |  |
|  | Почтовый адрес | 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10. |  |
|  | Информация Заказчиках | Заказчик является Организатором закупки (сведения приведены в пп. 8-10 Объявления) |  |
| Контактная информация |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо (ФИО) | Мамыркина Анастасия |  |
|  | Электронная почта | tender.atk@tzsvko.aero |  |
|  | Телефон | +7 (495) 436-21-37 |  |
| Место и дата подачи и рассмотрения заявок и подведения итогов закупки |  |  |  |  |
|  | Дата начала подачи заявок | 28.03.2019 г. «12 ч : 00 м» мск |  |
|  | Дата и время окончания подачи заявок | 15.05.2019 г. «12 ч : 00 м» мск, продлено до 29.05.2019г. |  |
|  | Место подачи и место вскрытия заявок | Российская Федерация, 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10 |  |
|  | Дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки | 31.05.2019 г. «12 ч : 00 м» мск |  |
|  | Место подведения итогов | Российская Федерация, 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10 |  |
| Порядок подачи заявок |  |  |  |  |
|  | Требование к пакету документов | Документы предоставляются одновременно на бумажном и электронном носителях. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. |  |
|  | Пакет документов на бумажном носителе | На бумажном носителе: 1.Заявка участника (Приложение № 1); 2.Анкета участника (Приложение № 2); 3.Коммерческое предложение (Приложение № 3); 4.Подтверждающие документы, указанные в п.7, 9, 15 Технического задания (Блок 2); 5. Техническое задание (Блок 2); 6. Справка для подтверждения опыта выполнения аналогичных работ (Приложение № 4); 7. Справка о материально-технических ресурсах (Приложение № 5); 8. Справка о кадровых ресурсах (Приложение № 6); 9. Подтверждение согласия с проектом договора – подписанный проект договора (Блок 3) 10.Подтверждение согласия на обработку персональных данных (Приложение № 7); 11.Подтверждение отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков - Письмо в свободной форме; 12. Сметный расчет, согласно требованиям п.20, 21 Технического задания (Блок 2). |  |
|  | Пакет документов на электронном носителе | На электронном носителе (на одном или нескольких компакт-дисках CD-R или DVD±R или любом другом электронном носителе без возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках или носителе): 11.Электронная копия заявки, в состав которой входят все документы, составляющие заявку участника (пункты № 1 – 12); 12.Электронные копии документов согласно перечню (Приложение № 8) |  |
| Разъяснения Объявления и/или Документации |  |  |  |  |
|  | Порядок направления запроса о разъяснении положений извещения и/или документации о закупке и предоставления разъяснений | Любой участник в связи с подготовкой заявки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Объявления или Документации не позднее __.__.2019 г В течение 1 дня после принятия решения о разъяснении извещения такое разъяснение будет размещено организатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Датой принятия решения о разъяснении извещения или документации является дата подписания организатором соответствующего разъяснения. |  |
| Требования к участникам закупки |  |  |  |  |
|  | Участник закупки должен обладать следующими разрешениями (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или применимым правом | Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. |  |
|  |  | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001) |  |
|  |  | Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 14001:2004) |  |
|  | Наличие материально-технических ресурсов, в т.ч.: Кабелеукладочной колонны - 1шт. Бульдозеры - 1 шт. Экскаваторы одноковшовые дизельные - 1шт. Установки и агрегаты буровые - 1шт. Краны - 1шт. Автосамосвал -1 шт. Автомобили бортовые -1шт-1 шт. Домкраты гидравлические - 1 шт. Лебедки электрические - 1шт. Погрузчик - 1 шт. Вибратор поверхностный 1шт. Глиномешалки - 1шт. Установки цементационные автоматизированные - 1шт. | Подтверждается приложением справки по форме Приложения № 5, либо в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |  |
|  | Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (наличие сотрудников, не задействованных на период исполнения контракта на других объектах строительства), в т.ч.: Начальник участка - 1 чел. Прораб -1 чел. Мастер -1 чел. Рабочий (разряд 1-6) - 11чел. Электромонтажник-наладчик, разряд VI - 2 чел. Техник по наладке и испытаниям, категория II -1 чел. | Подтверждается приложением справки по форме Приложения № 6, либо в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |  |
|  | Согласие с техническим заданием | Подписанное Техническое задание |  |
|  | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ЗАО «Авиационно-топливная компания» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ЗАО «Авиационно-топливная компания» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Справка в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |  |
|  | Согласие с условием проекта договора | Подписанный проект договора |  |
|  | Декларация (письмо) об отсутствии на момент проведения закупки сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков | Письмо в свободной форме за подписью уполномоченного лица Участника |  |
|  | Декларация (письмо) участника (в свободной форме) о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие статуса несостоятельного (банкрота), подтверждение отсутствие наложение ареста на имущество участника (в части, необходимой для выполнения договора), отсутствие факта приостановления экономической деятельности участника. | Письмо в свободной форме за подписью уполномоченного лица Участника |  |
| Предоставление Документации о закупке |  |  |  |  |
|  | Срок предоставления документации | C даты размещения Объявления до даты окончания подачи заявок |  |
|  | Место предоставления документации | http://tzsvko.ru/node/11 (Сайт Заказчика) |  |
|  | Порядок предоставления документации | Размещается в электронном виде в сети Интернет. Предоставление Поставщикам/ Участникам закупки печатной копии Документации не предусмотрено |  |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Плата не предусмотрена |  |
| Сведения о лоте |  |  |  |  |
|  | Начальная максимальная цена Договора (цена лота) | 14 309 540,40 руб., в т.ч. НДС** ** возможность превышения максимальной цены договора по соглашению сторон |  |
|  | Сведение о продукции и цене | Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг), место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), требования к товару (работам, услугам) должны соответствовать требованиям Технического задания. Цена должна включать стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении. Цена договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия договора. |  |
|  | Требования к условиям оплаты: | Оплата по факту, не ранее, чем через 10 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов |  |
| Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам |  |  |  |  |
|  | Требования по обеспечению обязательств возврата аванса | Не предусмотрено |  |
|  | Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию | Не предусмотрено |  |
|  | Срок предоставления обеспечения Договора | Не предусмотрено |  |
|  | Срок действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса | Не предусмотрено |  |
| Оценка участника закупочной процедуры |  |  |  |  |
|  | Критерий оценки | Наименование критерия; Вес (процентное соотношение критерия), %. Приведенная цена договора; 50. Опыт работы по выполнению работ аналогичному предмету закупки за последние 5 лет; 30. Срок выполнения работ; 20. Итого:; 100. |
|  | Формула расчета приведенной цены договора | цена договора1+% ставка размещения свободных средств, годовых100^количество дней постоплаты/365 |  |
|  | Условия оценки | Победителем процедуры закупки признается участник, набравший наибольший Вес по всем критериям. Значение Веса по каждому критерию рассчитывается по формуле: Вес = (max значение веса)/(кол-во участников)*(баллы) Баллы по каждому критерию присваиваются в зависимости от степени превосходства предлагаемых условий выполнения услуг над требованиями Заказчика: чем лучше условия (с точки зрения члена Тендерного комитета), тем больший балл присваивается. Максимальное значение балла равно количеству участников и присваивается наилучшей заявке. Далее по мерее ухудшения условий снижается на 1 балл. |  |
|  | Условия акцепта и заключения договора | Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, содержащему более предпочтительные условия. Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку. Оценке подлежат оферты прошедших предварительный квалификационный отбор участников закупки, соответствующие установленным для них требованиям и условиям. Участники закупки могут быть проверены Службой безопасности в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Общества. Участник закупки вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. Победитель закупочной процедуры обязан подписать договор в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения официального уведомления. В случае победы в тендере для заключения договора участник процедуры закупки обязан предоставить на бумажном носителе документы согласно перечню (Приложение № 8). |  |

Блок 2 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-16-009/02

«Мероприятия по оборудованию межскладского топливопровода системой электрохимической защиты от коррозии». Выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш., д. 16 (склад ГСМ-2), Заводское ш. д.2 (склад ГСМ-1) - опасный производственный объект; - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры Московского авиационного узла. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Срок выполнения работ | 300 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, с отсутствием судимости, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика. 5. Наличие в выписке СРО указанием суммы ограничения больше либо равной стоимости работ по коммерческому предложению участника; 6. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); 7. Наличие сертифицированной системы управления охраной труда (копия свидетельства ISO 14001:2004); 8. Наличие людских ресурсов и строительной техники (в соответствии с разработанным ППР в составе РД). 9. Справка отдела кадров подрядной организации в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя подрядной организации, подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». - Разработать детальный график производства строительно-монтажных работ. - Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ); - Выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. - Выполнить строительство временных зданий и сооружений; приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов. -Выполнить необходимый комплекс пусконаладочных работ, необходимых испытаний и комплексного опробования (при необходимости), с оформлением соответствующих Актов; - Сформировать календарный план производства работ - В соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Требования к квалификации персонала | - Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом организации-исполнителя ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 г. №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - Постановление от 30.10.98 г. №63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99); - Постановление от 25.06.02 г. №36 «Об утверждении Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02); - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых организацией-исполнителем работ: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ по следующим областям аттестации (руководители и специалисты): - А.1; - Б1.19; - Б2.13; - Б.9.31. - Б.9.32. - Г1.1; - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); - НАКС; - газорезчик/электрогазосварщик/газосварщик; - стропальщик. Все документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям, должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В условиях действующего технологического объекта. |
|  | Требования к техническим решениям | - Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Мероприятие по оборудованию межскладского топливопровода системой электрохимической защиты от коррозий» склад ГСМ-1 и ГСМ-2. Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «Стройгазпроект» 0404-П/2017-АЗО «Техническое перевооружение топливопровода ГСМ-1-ГСМ-2 а/п Внуково)» (предоставляется по отдельному запросу официальным письмом). Основные работы в рамках проекта: 1) Подготовительные работы; 2) Монтаж глубинных анодных заземлителей; 3) Монтаж СКЗ; 4) Прокладка кабельных линий; 5) Монтаж КУ с ЭП (2шт.); 6) Монтаж КИП с ЭП (6 шт.); 7) Монтаж ВП с ЭП (5 шт.); 8)Подключение кабеля к трубопроводу (36 шт.); 9) Демонтаж существующего КУ. После окончания строительно-монтажных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять строительства и связанные с ним работы в соответствии с рабочей документацией проекта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. При отсутствии иных указаний в техническом задании предполагается, что Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в проекте работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящего параграфа, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по правилам работы в электроустановках. Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда. Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация по объекту «Техническое перевооружение топливопровода ГСМ-1 – ГСМ-2 а/п Внуково. Система электрохимической защиты от коррозий. Основной комплект рабочих чертежей 0404- П/2017-АЗО; - Сметная документация, выполненная проектной организацией в ФЕР-2001 (0404-П/2017-АЗО.СМ). |
|  | Количество экземпляров ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, dwg, dxf; В электронном виде документация принимается: 2 экземпляра на USB флэш-накопителе. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по проектным сметам передаваемым Заказчиком. Сметы с указанием сметной стоимости работ являются приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору выполнять в индексах от проектной организации. Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных (дополнительных) объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы: Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые дополнительные работы. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2017 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, (ФЕР в редакции 2017 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации в проектной документации. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно методических рекомендаций от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г. - п. 4.60 – транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 – заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в актах на дополнительные работы Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 18, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Непредвиденные работы обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору. С 05 ноября по 5 апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Получение ордера на производство земляных работы в Москве. |

Подтверждаю соответствие заявки требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: ______________

Блок 3 «Проект договора»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

подряда

на выполнение строительно-монтажных работ

Блок 4 «Образцы форм и перечней документов»

Приложение № 1 – Форма заявки участника;

Приложение № 2 – Форма анкеты участника;

Приложение № 3 – Форма коммерческого предложения;

Приложение № 4 – Форма для подтверждения опыта выполнения аналогичных работ;

Приложение № 5 – Форма справки о материально-технических ресурсах;

Приложение № 6 – Форма справки о кадровых ресурсах;

Приложение № 7 – Форма согласия на обработку персональных данных;

Приложение № 8 – Перечень документов для участников тендера (на электронном носителе);

Приложение № 9 – Форма запроса для предоставления дополнительных материалов