Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

на поставку и внедрение «Системы электронного документооборота» - (СЭД)

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | АО «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Поставка и внедрение «Системы электронного документооборота» - (СЭД) |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | г. Москва, п. Внуково улица Центральная д.10 |
|  | Пропускной режим | Для доступа на территорию Заказчика, Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков для своих сотрудников и транспорта в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефону: +7 (495) 436-72-75. Заявка подается на электронную почту: tzs@vnukovo.ru |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | 60 рабочих дней с даты подписания договора |
|  | Срок действия договора | В течении 15 (пятнадцати) месяцев с даты подписания договора, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | Приложение №1 к Техническому заданию - Характеристики и требования к проекту |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | Приложение №1 к Техническому заданию - Характеристики и требования к проекту |
|  | Требования к применению опциона | Не применимо |
|  | Гарантийные обязательства | В соответствии с пунктом 6.4. Приложения №1 к Техническому заданию - Характеристики и требования к проекту |
|  | Общие требования к организации | Не применимо |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | Исполнитель должен обладать правами на передачу неисключительных прав использования программного обеспечения, подтвержденное свидетельством о регистрации ПО или действующим лицензионным партнерским договором |
|  | Опыт работы | Не менее 3-х лет |
|  | Требования к квалификации персонала | Не применимо |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Не применимо |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | Не применимо |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не применимо |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не применимо |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | Не применимо |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | По окончанию проекта оформляется и подписывается Акт приёмки системы в промышленную эксплуатацию. По окончании оказания услуг по этапу - Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Не применимо |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не применимо |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | Свидетельство о регистрации программного обеспечения или действующий лицензионный партнерский договор на программное обеспечение |

Приложение №1

к техническому заданию

на поставку и внедрение «Системы электронного документооборота»

Характеристики и требования к проекту

- Общие сведения.

  - Основание для внедрения системы.

Основанием для проведения работ является договор, заключенный с победителем запроса предложения на поставку и внедрение системы электронного документооборота.

Внедрение Системы должно осуществляться на основе данного Приложения к техническому заданию.

  - Плановые сроки начала и окончания работ.

1.2.1. Плановые сроки поставки ПО: 10 рабочих дней с момента подписания договора.

1.2.2. Плановые сроки оказания услуг: 60 рабочих дней с момента подписания договора согласно плана-графика проекта Приложение № 3 к Техническому заданию.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ.

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика в сроки, установленные договором. Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

Порядок предъявления результатов работы по внедрению системы, её испытаний и окончательной приемки определяется договором, заключенным с Исполнителем, и основывается на содержании технического задания.

- Назначение и цели внедрения системы.

  - Назначение СЭД.

СЭД предназначается для автоматизации движения документов, задач и уведомлений Заказчика.

  - Цели внедрения СЭД.

Основными целями внедрения системы электронного документооборота являются:

Цель проекта – оптимизировать договорной документооборот и бизнес-процессы, повысить исполнительскую дисциплину за счет перевода документов и процессов в электронный вид и автоматизации их обработки.

Выделяются следующие задачи проекта:

- стандартизация процессов подготовки и ускорение согласования договорных, исходящих и внутренних документов на основе автозаполняемых шаблонов и регламентов их обработки;

- снижение рисков репутационных потерь и рисков штрафных санкций за счет четкого соблюдения регламентов рассмотрения запросов и регламентов исполнения поручений;

- сокращение сроков рассмотрения входящих документов и обращений за счёт автоматизации процессов подготовки поручений;

- стандартизация внутрикорпоративного взаимодействия на основе шаблонов документов и регламентов их рассмотрения;

- обеспечение контроля над сроками выполнения заданий и поручений;

- снижение рисков несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

- Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации являются следующие процессы:

| Процесс | Описание |
| --- | --- |
| Работа с договорными документами | В рамках данного процесса обеспечивается возможность: создания проекта договорного документа и связанных документов на основе шаблона или путем занесения проекта договора извне; автоматического заполнения реквизитов контрагентов исходя из Наименования, ИНН и ОГРН; открытия сводки по организации на внешнем сайте для проверки надежности контрагента; хранения документов со сведениями о контрагентах; согласования договорных документов по регламентам с учетом категории и параметров документов; визирования и утверждения договорного документа с использованием электронной подписи; формирования листа согласования на основе электронных подписей договорного документа; регистрации договорных документов в реестре договоров; формирования комплектов документов и навигации по ним; отправки подписанных договорных документов, как в бумажном виде, так и в электронном; контроля и отчетности по процессам согласования документов; контроля выполнения работ по договору; контроль местонахождения оригиналов договорных документов. |
| Регистрация входящих документов, вынесение и контроль резолюций | В рамках данного процесса обеспечивается возможность: организации работы с номенклатурой дел (создание, хранение, списание, уничтожение); регистрации документов с присвоением номеров в различных разрезах; отправки зарегистрированных документов на рассмотрение руководителем; вынесения резолюции по документу и отправки поручений ответственным исполнителям; контроля местонахождения оригиналов документов и выдачи бумажных копий; контроля исполнения поручений руководства по входящим документам. |
| Работа с исходящими документами | В рамках данного процесса обеспечивается возможность: разработки и согласования проекта исходящего документа; подписания исходящего документа руководителем с использованием электронной подписи; регистрации исходящей корреспонденции с присвоением номеров в различных разрезах; отправки подписанных документов, как в бумажном виде, так и в электронном. |
| Работа с организационно-распорядительными документами (приказами, распоряжениями) | Работа с организационно-распорядительными документами (приказами, распоряжениями) В рамках данного процесса обеспечивается возможность: создания ОРД (в т.ч. из шаблонов); согласования, утверждения и регистрации ОРД; отправки ОРД на ознакомление заинтересованным сотрудникам с выбором способа ознакомления – в электронном виде или под личную подпись; формирования Списков сотрудников для ознакомления; автоматического формирования и распечатки «Листа ознакомления» для подписей сотрудниками; контроля фактического ознакомления сотрудником лично или замещающим. |
| Работа со служебными записками | В рамках данного процесса обеспечивается возможность: создания служебных записок; согласования и подписания служебных записок; рассмотрения адресатом; создания поручений и контроль их исполнения. |
| Сквозная аутентификация и автоматическое заведение пользователей | В рамках данного процесса обеспечивается возможность: интеграция с Active Directory (загрузка OU / пользователей); автоматизация входа в систему на базе windows-аутентификации |
| Интеграция с учётной системой 1С | В рамках данного процесса обеспечивается возможность синхронизация записей справочников: «Контрагенты» «Договоры» «Подразделения» «Сотрудники» |
| Интеграция с сервисом внешнего юридически значимого электронного документооборота «Диадок» | В рамках данного процесса обеспечивается возможность: Отправки и получения электронных документов, доставляемых посредством сервиса «Диадок», непосредственно из интерфейса СЭД |

- Общие требования.

  - Требования к поставке товаров.

    - Количество лицензий.

количество пользователей, имеющих доступ для одновременной работы в СЭД – 50;

количество пользователей, имеющих доступ для одновременной работы с подсистемой «Договоры» - 50;

количество пользователей, имеющих доступ для одновременной работы с подсистемой «Делопроизводство» -50.

- Требования к Системе.

  - Требования к СЭД в целом.

    - Требования к интерфейсу и рабочему месту пользователя.

#### Аутентификация пользователя

Должны быть доступны следующие варианты аутентификации:

по имени пользователя и паролю;

Windows-аутентификация.

#### Индивидуальное рабочее место пользователя

Система должна предоставлять каждому пользователю индивидуальное настраиваемое рабочее место для хранения персональных служебных данных (поручений, уведомлений, напоминаний и т.д.) и индивидуальной работы с информацией. При смене компьютера, настройки рабочего места пользователя в Системе должны восстанавливаться при входе. В стандартной поставке система должна обеспечить возможность работы пользователей в desktop-клиенте и в web-клиенте.

Клиентские места Системы должны обеспечивать:

получение оповещений о приходе новых заданий/поручений;

автоматическое сохранение документа в Систему после его редактирования во внешнем приложении;

подписание документов с использованием электронной подписи (в т.ч. усиленной квалифицированной электронной подписи);

#### Персональные настройки

Для экономии рабочего времени и исключения повторяющихся действий СЭД должна предусматривать персональные настройки по заполнению полей для каждого пользователя. Должно быть предусмотрено индивидуальное заполнение полей:

  - организация (наша);

  - подразделение;

  - необходимость ставить поручение на контроль;

  - контролер в поручениях;

  - автор резолюции;

  - формат конверта для распечатки при отправке почтовой корреспонденции;

  - журнал для регистрации документа;

  - дело для помещения документа;

  - способ доставки корреспонденции.

#### Локализация

Для перевода пользовательского интерфейса на другие языки в СЭД должна быть предусмотрена возможность локализации.

Должна быть доступна локализация на различные языки в зависимости от необходимости.

Возможность локализации должна быть доступна как для элементов форм, так и для текстов сообщений (например, тексты диалоговых окон).

Коробочная версия СЭД помимо русского по умолчанию должна быть локализована на английский язык.

СЭД должна поддерживать локализацию на несколько языков одновременно.

    - Требования к возможностям адаптации СЭД

СЭД должна предусматривать возможность адаптировать объекты СЭД под нужды организации.

#### Технология разработки на прикладном слое

Возможность наследовать и перекрывать базовые объекты разработки не изменяя их. При обновлении системы базовый объект обновляется беспрепятственно, в наследованном объекте обновляются элементы, унаследованные от базового. Автоматическое обновление наследованных объектов можно отключить.

#### Система управления версиями Git.

Возможность групповой работы разработчиков над одними и теми же объектами СЭД;

Возможность определить кто и когда вносил изменения и отменить их при необходимости.

#### Возможности адаптации

Возможности адаптации должны подразумевать:

графический редактор форм объектов СЭД;

графический редактор бизнес-процессов;

графический редактор отчетов;

    - Требования к справочной системе

СЭД должна предоставлять пользователям возможность самостоятельного изучения и внедрения системы. Для этого она должна быть снабжена справочной системой, включая видеоролики. В свою очередь справочная система должна соответствовать требованиям:

- Форматы документации:

веб-формат для просмотра информации в браузере, воспроизведения видеороликов и интерактивных медиа-материалов. Справка в веб-формате объединяет всю информацию и видеоролики, позволяет работать с ними как с единой справочной системой: общее содержание, общий указатель, поиск;

PDF или другие форматы для печати документации и передачи инструкций исполнителю конкретной роли с описанием его операций в системе.

- Целевая аудитория. В справочной системе и видеороликах должна содержаться информация для разных типов пользователей:

администратор – описание установки и настройки системы;

разработчик – описание порядка модификации системы под бизнес-процессы организации;

бизнес-пользователи, исходя из их ролей – описание функций и процессов, в которых они участвуют. Например, для делопроизводителя – описание процесса обработки и регистрации документов, выдачи поручений, контроль исполнения, для руководителя проектов – создание и отслеживание хода выполнения проектов.

- Контент справочной системы:

должен регулярно актуализироваться при выходе новой версии ПО с учетом опыта реального использования системы;

должен обеспечивать быстрое вхождение новичка в работу (обучение работе в системе в целом и в его функциональных процессах в частности);

должен содержать лучшие практики работы для пользователей;

должен отвечать на вопросы продвинутых пользователей;

должен предоставлять как возможность последовательного изучения одной темы, так и конкретный ответ на имеющийся вопрос, вырванный из контекста;

должен содержать примеры решения конкретных задач, в том числе примеры программного кода для разработчиков.

- Требования к представлению информации в справочной системе:

письменная информация и видео;

базовая информация об операции отображается всегда, для быстрого погружения, дополнительная информация по умолчанию скрыта, есть возможность развернуть ее и изучить вопрос глубже;

советы, примечания, текст, выделенный как важная информация;

всплывающие определения терминов в контексте их использования;

интерактивные и наглядные схемы процессов;

рисунки с наглядным обозначением последовательности действий пользователя, чтобы быстро посмотреть порядок действий, не вчитываясь в текст;

встроенный видеоплеер для удобного просмотра видео в справочной системе, в котором:

  - все видео сгруппированы по темам, расположены в том порядке, в котором рекомендуется изучать систему;

  - есть удобная навигация по роликам, а также навигация внутри определенного ролика, когда при нажатии на «временную метку» открывается нужное место в ролике;

  - поддерживается функциональность для воспроизведения роликов: кнопки перехода к следующему, предыдущему ролику, кнопка повтора, сворачивание плейлиста и др.

- Технические требования:

поддержка двух языков (русский и английский). В СЭД при переключении языка интерфейса на английский из системы должна вызываться справка на данном языке;

контекстный вызов – вызов справки из системы по F1, при этом открывается раздел с описанием формы, из которой вызвана справка. Например, если нажать F1 из карточки входящего документа, то откроется раздел с описанием того, как обработать и зарегистрировать данный документ;

удобный поиск по всем разделам справочной системы, а также по предметному указателю. При поиске учитывается релевантность результатов (наиболее подходящие результаты отображаются первыми в списке). Искать информацию можно фразам, точным совпадениям слов, а также по вопросам вида «как изменить права на документ», «как прекратить работы по поручению» и др.;

возможность делиться с коллегами ссылками на разделы справки;

возможность прямо из справки связаться со службой поддержки и задать вопрос или отправить пожелание как к самой системе, так и к справке;

удобная навигация по содержанию, разделам справки и указателю;

расширяемость справки под клиента. Например, клиенты могут добавить справку по модулям, которые они сами разработали;

обновление справки при каждом выпуске версии системы. В обновленной справочной системе должна быть представлена информация о новинках версии;

оформление в едином стиле с интерфейсом системы.

    - Требования к техническому (инфраструктурному) обеспечению.

СЭД должна быть совместима с MS SQL и PostgreSQL.

#### Требования к клиентским компьютерам

Минимальные и необходимые требования для использования Системы пользователями СЭД является организация рабочего места, оборудованного средствами вычислительной техники, обеспечивающими:

#### Десктоп-клиент

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core Duo 1,8 ГГц и выше |
| Память (ОЗУ) | 2 Гб и выше Рекомендуется 4 Гб |
| Свободное место на жестком диске | Для установки системы не менее 2 Гб При работе с системой не менее 1 Гб |
| ОС | Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows 8/8.1/10 Pro/Enterprise 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 64-разрядная Microsoft Windows Server 2008 SP2 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows Server 2012/2012R2 64-разрядная версия Microsoft Windows Server 2016 |
| Дополнительные компоненты | Microsoft .NET Framework 4.5 |
| Разрешение экрана | Рекомендуемое – 1280х960 и выше. При установке разрешения ниже указанного некоторые элементы системы могут не поместиться на экран |
| Браузер (требования для работы со справкой) | Microsoft Internet Explorer 10.0 и выше Google Chrome Mozilla Firefox Opera |
| Прочее | Приложения для работы с документами, хранящимися в СЭД Microsoft Office 2010/2013/2016 Libre Office 5.1.4 и выше КриптоПро CSP 3.9 и выше, если для подписания документов электронной подписью планируется использовать сертификаты КриптоПРО |

#### Веб-клиент

| Компонент | Требование к ПК | Требование к планшетам |
| --- | --- | --- |
| ОС | Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 32- или 64-разрядная версия; Microsoft Windows 8/8.1/10 Pro/Enterprise 32- или 64-разрядная версия; Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 64-разрядная, SP2 32- или 64-разрядная)/2012/2012R2 (64-разрядная версия)/2016; ALT Linux 7.0/8.0; Astra Linux Common Edition 1.11 (Орел) и выше; Ubuntu 16.04 LTS и выше; OS X 10.11 EI Capitan; macOS Sierra 10.12.5 | iOS 10.0 и выше; Android 6.0 и выше; Microsoft Windows 8/10 (не поддерживается Microsoft Windows RT) |
| Браузер | Для ОС Microsoft Windows: Microsoft Internet Explorer 11.0; Microsoft Edge 13.10 и выше; Google Chrome; Mozilla Firefox; Яндекс Браузер. Для ОС Microsoft Windows XP: Google Chrome 49.0. Для ОС на базе Linux: Mozilla Firefox; Google Chrome. Для ОС на базе OS X/macOS: Safari 10.1.1; Mozilla Firefox; Google Chrome. | Для ОС Apple iOS: Apple Safari Mobile; Для ОС Android: Google Chome; Для ОС Windows: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge |
| Разрешение экрана | Рекомендуемое – 1280х960 и выше. | Рекомендуемое – 1024х768 и выше. |
|  | При установке разрешения ниже указанного некоторые элементы системы могут не поместиться на экран |  |
| Прочее | Приложения для работы с документами, хранящимися в СЭД |  |

Системные требования к пользовательскому оборудованию Заказчика обеспечивает Заказчик.

    - Требования по диагностированию СЭД.

Система должна быть снабжена средствами диагностики работоспособности. В случае выявления проблем, сведения о них должны помещаться в файл с протоколом сбоев и ошибок.

Диагностика работоспособности программного обеспечения, реализующего интерфейсы пользователей, должна осуществляться стандартными средствами операционных систем.

    - Требования к надежности.

Система должна обладать надежностью, обеспечивающей круглосуточную работу пользователей.

Надежность Системы в целом определяется надежностью функционирования составляющих ее компонентов.

Система должна обеспечивать сохранность данных при сбоях в электропитании технических средств системы.

Система должна обеспечивать ежедневное резервное копирование и ежедневный мониторинг работоспособности.

Система в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей:

ввод некорректных данных;

неверный выход из Системы (завершение работы с Системой) на рабочей станции.

    - Требования к патентной чистоте.

Программные изделия (компоненты СЭД), поставленные Исполнителем, должны обладать патентной чистотой на территории России.

Вопросы правообладания информацией (информационными ресурсами), формируемыми в связи с использованием Системы, находятся в полной компетенции Заказчика и регулируются действующими нормативными положениями.

Авторские права на прикладное программное обеспечение Системы, на архитектуру системы и модели данных принадлежат разработчику программного обеспечения и защищаются действующим законодательством.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

СЭД должна обеспечивать разграничение и администрирование доступа к данным и функциям СЭД в соответствии с полномочиями групп пользователей, установленных в системе. Администрирование доступа должны осуществлять ответственные работники, назначаемые в установленном порядке. Иные средства защиты при передаче информации по каналам связи и использования корпоративной сети должны быть предусмотрены в рамках создания и администрирования корпоративной сети.

Информационная безопасность СЭД должна обеспечить решение следующих задач:

Целостность (предотвращение возможности несанкционированных изменений электронных документов);

Конфиденциальность (разграничения прав доступа к электронным документам);

Аутентичность (подтверждение авторства электронных документов);

Аутентификацию пользователей;

Проверку полномочий пользователя при работе с СЭД;

Разграничение доступа пользователей на уровне ролей;

Целостность данных при передаче, использовании и хранении информации;

Управление правами доступа в процессе администрирования СЭД;

Регистрацию действий пользователей при входе в СЭД и выходе из нее, а также случаев нарушения прав доступа к защищаемым ресурсам;

Блокировку действий пользователя при нарушении установленных правил работы.

Требования к защите информации в СЭД не должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности.

    - Требования к стандартизации, унификации.

СЭД должна быть реализована в клиент-серверной архитектуре.

Для исключения избыточности технологических процедур при выполнении функций СЭД общие для всех функций процедуры должны быть реализованы единообразно, для реализации однотипного функционала должны быть использованы одинаковые методы обработки и унифицированные программные средства.

СЭД должна основываться на промышленных программных средствах. Программное обеспечение должно быть унифицировано по составу и версиям.

Стандартизация и унификация технических средств СЭД должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

В Системе должны быть использованы унифицированные форматы представления данных и унифицированные электронные формы представления на экранах, унифицированные формы оформления на бумажном носителе для каждого вида отчетных документов.

  - Требования к функциям, выполняемым СЭД.

    - Требования к функционалу управления электронными документами.

#### Создание документов

При создании нового документа (проекта документа) СЭД должна позволять осуществлять следующие операции:

создание документа;

предварительный просмотр шаблона создаваемого документа;

заполнение реквизитов КД;

прикрепление файлов любого формата;

установление взаимосвязи между документами;

сканирование документов и присоединение отсканированных файлов к карточке документа осуществляется в момент регистрации документа.

В СЭД должен быть предусмотрен механизм кнопок для быстрого создания наиболее востребованных для пользователя типов документов. Кнопки для быстрого создания должны быть доступны непосредственно в интерфейсе без дополнительных переходов.

В СЭД должна быть возможность создания документов методом «Drag-and-drop» т.е. перетаскиванием файла из интерфейса ОС в окно СЭД. Причем перетаскивать документ можно в конкретную папку, при этом в данной папке будет сохранена ссылка на создаваемый документ. При перетаскивании документа в реестры документов (входящие, исходящие, внутренние, договоры, счета на оплату и т.д.) СЭД должна автоматически определять тип создаваемого документа, не требуя пользователя указывать его при создании.

#### Автоматическая нумерация документов

СЭД должна позволять устанавливать автоматическую нумерацию документов по настраиваемым правилам (отдельная нумерация по типам документов и подразделениям, настройка префиксов и суффиксов по типам документов, закрепление диапазонов за отдельными сотрудниками) и т.п.

#### Выдача документов

В СЭД должен присутствовать специальный функционал для фиксации факта выдачи оригинала документа. В карточке каждого электронного документа должна быть вкладка «Выдача», где производится отметка:

факта выдачи;

лица, получившего документ;

отметка выдан ли оригинал документа или копия;

дата выдачи;

срок возврата;

состояние по возврату;

дата фактического возврата;

примечание делопроизводителя.

#### Связывание документов

В СЭД должна быть реализована возможность связывать документы между собой для быстрого доступа к связанным документам. Например, для договора можно найти все связанные с ним дополнительные соглашения, акты к договору и приложения.

Связанные документы должны отображаться в виде дерева. На первом уровне должны находиться документы, связанные с текущим. На втором уровне - документы, связанные с документами первого уровня и т.д.

В карточке документа должна быть реализована специальная закладка «Связи», в которой отображаются документы сгруппированы по типу связи. Типы связей предназначены для группировки документов по их назначению. Например, договор может быть связан с письмом типом связи Переписка по предмету, а с простым документом типом связи Приложение.

У связи могут быть две стороны, каждая из которых имеет название. Названия сторон связи отображаются на закладке «Связи» в качестве названия типа связи. Например, документ может быть связан с письмом, в котором ведется переписка по этому документу. В этом случае для документа связь с письмом будет иметь название Переписка по предмету.

В системе должны быть реализованы следующие типы связей:

оригинал;

копия;

переписка по предмету;

дополнение к;

на основании;

является основанием для;

приложение;

ответное письмо;

в ответ на;

дополнительное соглашение;

бухгалтерские документы.

Система должна позволять создавать новые типы связей без программирования.

#### Редактирование документов

Для эффективности и удобства работы пользователя, редактирование тела документа, хранящегося в СЭД не должно требовать дополнительных действий по сравнению с редактированием его в операционной системе. А именно:

при открытии документа на редактирование его экспорт из СЭД на устройство должен осуществляться автоматически;

после завершения редактирования документ должен сохраняться стандартными средствами приложения-редактора. После закрытия приложения документ автоматически должен импортироваться в СЭД;

Уведомление об освобождении документа. При попытке открыть на редактирование версию документа, которую редактирует другой сотрудник система должна отображать окно с информацией о том, кто редактирует документ и предлагать: открыть документ на чтение или уведомить об освобождении документа.

#### Версионность документов

СЭД должна поддерживать возможность создания версий документов, т.е. создание новой версии при каждом изменении файла и предоставлять возможность просмотра истории изменения файла документа (предыдущих версий файла) и комментариев к ним, а также возможность в любой момент вернуться к ранее сохраненной версии. При обращении пользователя СЭД к документу, открывается последняя версия документа.

#### Хранение и доступ к документам

СЭД должна обеспечивать следующие возможности по организации хранения и доступа к документам:

хранение карточки документа;

хранение файлов документов, ассоциированных с карточкой;

настройка иерархической структуры хранения документов (папок);

разграничение прав доступа на уровне иерархии хранения документов;

разграничение прав доступа к отдельному документу, в том числе:

  - полный контроль над документом;

  - право редактировать;

  - право читать документ, но не редактировать его;

  - полное отсутствие прав доступа к документу;

электронная подпись;

версия документа, подписанная усиленной электронной подписью, должна быть защищена от внесения в него изменений;

создание документов на основе шаблонов;

категоризация документов – отнесение через атрибуты к одной или нескольким категориям (рубрикам) из настраиваемого списка;

установление ссылочных связей между документами, в том числе двусторонних;

автоматическое и ручное управление версиями документов.

#### Отображение информации о документах в СЭД

СЭД должна обеспечивать следующие возможности отображения документов в системе:

настройка атрибутивного состава табличных форм, отображающих информацию о документах;

сохранение настроенных табличных форм для выбора и применения их конечным пользователем как представления;

фильтрация, группировка, сортировка и поиск по любому полю в табличных формах;

в СЭД должна быть реализована папка для просмотра заданий, уведомлений и документов, к которым пользователь обращался, просматривал и выполнял в течение определенного периода времени;

должны быть реализованы механизмы для создания папок, содержимое которых меняется автоматически по заданным пользователями критериями.

#### Требования к протоколированию действий пользователей в СЭД

СЭД должна обеспечивать протоколирования действий по работе с документами. Протоколирование должно включать фиксацию следующих действий пользователя с документами:

создание (при создании из шаблона, должно быть указано название шаблона на основе которого был создан документ);

просмотр;

изменение прав доступа;

изменение текста документа;

подписание документа ЭП;

удаление документа из системы;

создание версии документа;

импорт документов в систему;

экспорт документов из системы;

изменение связей (с указанием вида связи и имени связанного документа);

удаление версии документа;

регистрация документа: регистрация документа, отмена регистрации документа, резервирование номера, отмена резервирования номера, изменение регистрационных данных;

протокол действий пользователя с документом должен содержать информацию о дате и точном времени совершения действия, а также имя пользователя, совершившего действие.

    - Требования к функционалу управления процессами.

СЭД должна обеспечивать следующие возможности разработки и настройки процессов:

наличие редактора для разработки шаблонов рабочих процессов согласования документов;

наличие библиотеки шаблонов рабочих процессов движения документов;

динамическое назначение исполнителей и других параметров задания при его инициализации в процессе;

должна быть предусмотрена возможность ручного изменения отдельных параметров перед запуском процесса;

система должна обеспечивать следующие возможности управления процессами:

  - запуска бизнес-процессов по определенному регламенту вручную;

  - остановка процесса вручную;

  - построение отчетов о ходе исполнения процессов;

  - наличие журнала исполнения процесса;

  - механизм поиска процесса в системе по значениям его атрибутов.

#### Формирование заданий и контроль исполнения

Система должна обеспечивать следующие возможности по формированию заданий по обработке документов и контроля их исполнения:

формирование заданий по обработке документа с фиксацией исполнителей, контролера и сроков;

фиксация маршрута прохождения документа (друг за другом, одновременно);

возможность свободной маршрутизации документов посредством создания подзадач;

контроль исполнения на стадии завершения, подтверждение исполнения;

возможность консолидированного просмотра истории исполнения;

замещающим, при отсутствии основного исполнителя по поручению;

регистрация переносов сроков исполнения заданий;

получение статистических отчетов об исполнительской дисциплине.

Система должна поддерживать создание, как самостоятельных поручений, так и поручений, выданных по документу.

При создании поручения на основании документа в карточке поручения должна автоматически проставляться ссылка на данный документ, а также ссылка на карточку документа, на основании которого выдано поручение. Должна быть реализована возможность прикреплять ссылки на дополнительные файлы.

Должна поддерживаться выдача поручения нескольким исполнителям, постановки на контроль, назначение контролера и сроков исполнения по каждой подзадаче в рамках поручения, а также обновления данных на рабочем месте исполнителя при изменении его задачи.

На основе выданного поручения должны автоматически создаваться индивидуальные задачи для каждого исполнителя и контролера, указанных в поручении.

Задачи для исполнителей и контролеров должны рассылаться по рабочим местам пользователей.

Система должна иметь возможность уведомлять пользователя о появлении нового поручения\задачи на исполнение различными способами: по электронной почте, оповещением системы.

Система должна позволять пользователю запросить продление срока задачи на согласование или задачи на исполнение поручения.

В Системе должна быть реализована технология контроля исполнения поручений и документов, в которую вовлечены пользователи исполняющие роли – «руководитель», «контролер», «ответственный исполнитель», «исполнитель».

«Контролер» имеет право направить документ на доработку исполнителю, в случае, если представленный документ выполнен исполнителем не качественно.

В Системе должны быть предусмотрены возможности делегирования прав одного «контролера», другому, например, на период очередных отпусков.

#### Согласование\утверждение документов

Система должна обеспечивать следующие возможности согласования документов:

поддержка автоматизированного согласования документов: друг за другом и одновременное, формирование версий документов, ведение журналов согласования;

создание версий документов в процессе согласования с внесением изменений и примечаний согласующим, возможность анализа внесенных изменений по версиям;

возможность создания шаблонов типовых сценариев согласования документов.

при исполнении задания на согласование\утверждение документа (визирование или подписание), пользователь должен иметь возможность:

согласовать\утвердить файл документа с помощью ЭП;

отклонить документ;

ввести комментарии (в виде текста) в карточку согласования и\или прикрепить файл с замечаниями и отправить инициатору на доработку;

внести исправления непосредственно в текст документа с сохранением авторства исправлений в новой версии документа и отправить инициатору на доработку;

просмотреть историю изменения файла документа;

предупреждение инициатора в случае если документ уже был направлен на согласование ранее и возможностью открыть текущий процесс согласования или инициировать новый;

для договорных документов краткая сводка по документу для быстрого ознакомления участников согласования с основными параметрами документа;

возможность делегировать согласование другому сотруднику. При этом, если документ возвращается на повторное согласование после доработки, он должен сразу поступать новому согласующему. Информация о переадресации должна фиксироваться в истории согласования;

возможность добавить в согласование нового согласующего. Новый согласующий должен отображаться в истории согласования, листе согласования и в списке подписавших документ.

После исполнения задания на согласование\утверждение каждым согласующим, должна быть возможность автоматического оповещения инициатора процесса. Оповещение должно содержать информацию о согласовании\утверждении или отклонении документа каждым исполнителем отображаться оставленные исполнителем комментарии.

    - Требования к функционалу управления делопроизводством.

#### Интерфейс делопроизводителя.

Подсистема управления делопроизводством должна быть предоставлена отдельным модулем системы со специализированной рабочей областью делопроизводителя. В рабочей области делопроизводителя должны быть следующие функциональные возможности:

создание документов;

переход в реестр входящих документов;

переход в реестр исходящих документов;

переход в реестр внутренних документов;

предварительно настроенный поиск документов по регистрационным реквизитам;

быстрый поиск официальной переписки с выбранным контрагентом;

переход в реестр поручений;

переход в реестр выданных документов для контроля возврата.

Реестры документов (входящих, исходящих, внутренних, выданных) должны быть представлены в виде списка ссылок на документы с настраиваемым отображением реквизитов из карточки документа. В реестре должна присутствовать панель быстрой фильтрации реестра по:

журналу регистрации;

виду документа;

отправителю;

подразделению;

времени создания документа в СЭД.

#### Функционал работы с реестрами документов.

В реестре должна присутствовать возможность полноценной фильтрации, сортировки и группировки по любому из отображаемых полей в списке. После соответствующей настройки полей должна быть возможность сохранить эту настройку для последующего быстрого использования и переключения между разными вариантами настройки полей.

#### Выдача документов.

В реестр выданных документов должны автоматически попадать документы, в карточке которых указан факт выдачи и не отмечен факт возврата документа.

Для быстрой отметки факта выдачи документа в интерфейсе делопроизводителя, при нахождении в одном из реестров, на ленте должна присутствовать соответствующая кнопка, вызывающая диалоговое окно, в котором делопроизводитель указывает все вышеперечисленные реквизиты кроме состояния по возврату и даты фактического возврата.

#### Работа с исходящей корреспонденцией

Возможность указывать несколько корреспондентов-адресатов для исходящего письма. Для каждого адресата можно указать индивидуальный способ доставки документов.

Возможность заполнить адресатов исходящего письма из шаблонного списка адресатов.

Возможность печати листа рассылки с перечислением всех корреспондентов.

Возможность отправлять документы в электронном виде через сервис электронного обмена.

Возможность автоматического формирования почтовых конвертов различных форматов. Реквизиты, указываемые на конверте должны автоматически подставляться в шаблон конверта из СЭД. При выделении нескольких исходящих документов, отправляемых разным контрагентам СЭД должна формировать сразу несколько конвертов: для каждого исходящего документа отдельный конверт.

При выделении нескольких исходящих документов должна быть возможность стандартный отчет «Реестр почтовых отправлений».

#### Отчетность по делопроизводству.

В СЭД должны присутствовать стандартные отчеты:

журнал внутренних документов;

журнал входящих документов;

журнал исходящих документов;

контроль возврата документов;

контроль сроков исполнения поручений.

#### Номенклатура дел.

СЭД должна поддерживать ведение электронной номенклатуры дел. Дела должны быть представлены в виде справочника. В карточке Дела должны содержаться обязательные реквизиты:

индекс;

заголовок;

срок хранения;

дата начала действия;

дата окончания действия;

подразделение;

группа регистрации;

состояние.

В СЭД должен присутствовать функционал по формированию внутренней описи Дела. Внутренняя опись предоставляет и себя список всех документов, помещенных в данное Дело.

#### Журналы регистрации.

СЭД должна поддерживать ведение электронных журналов регистрации документов. Журналы регистрации должны быть представлены в виде справочника. В журнале регистрации производятся следующие настройки:

фиксируется группа регистрации, сотрудники которой могут регистрировать документы в данном журнале;

фиксируется документопоток, документы которого могут быть зарегистрированы в данном журнале;

производится детальная настройка формата номера документа;

устанавливается очередной номер, с которого должна начинаться регистрация следующего документа в данном журнале (необходимо для пропуска номера);

непосредственно из карточки журнала формируется отчет «журнал регистрации» и отчет «пропуск номеров».

#### Процесс регистрации документов.

Под регистрацией документа в системе подразумевается присвоение документу соответствующего регистрационного номера с автоматическим занесением записи в электронный журнал регистрации.

В СЭД должна быть возможность настройки правил, по которым документ автоматически будет относиться к определенному журналу регистрации в момент регистрации, но остается возможность изменить журнал вручную. При этом список доступных журналов должен быть ограничен настройками регистрации документов.

#### Рассмотрение документов.

В СЭД должен быть предусмотрен механизм рассмотрения документов руководителем. Поступивший документ после регистрации отправляется на рассмотрение руководителю в электронном виде. В случае повторной отправки документа на рассмотрение СЭД должна выводить соответствующее предупреждение с предложением найти задание на рассмотрение или инициировать новое.

Руководитель, рассматривающий документ, должен иметь возможность:

вынести резолюцию по документу для последующего создания поручения силами помощника руководителя;

утвердить проекты резолюций, предварительно подготовленные помощником руководителя;

собственноручного создания или корректировки поручений по документу;

переадресации рассмотрения документа;

ознакомления с документом без дальнейших поручений и резолюций по нему.

#### Поручения и контроль исполнения.

В СЭД должен присутствовать механизм поручений. Данный механизм должен обеспечивать фиксацию поручения, доставку его до исполнителя, контроль факта исполнения, делегирование поручений и получение отчета об исполнении поручения.

Возможность для помощника руководителя подготовить проект резолюции по входящему документу. Руководитель может утвердить проект резолюции или отредактировать его. Проект резолюции можно распечатать.

Возможность при отправке поручения выбрать исполнителя и соисполнителей, которые должны принять участие в его исполнении.

Возможность создания составного поручения для нескольких исполнителей с общими или индивидуальными задачами и сроками для каждого исполнителя.

Возможность печати поручений для неавтоматизированных сотрудников.

Для контроля поручения указывается контролер. Контролер может запросить отчет по исполнению поручения непосредственно из карточки поручения. При этом исполнитель получает соответствующее задание, в рамках которого должен предоставить отчет о состояния исполнения.

Контроль исполнения поручений может осуществляться несколькими способами:

непосредственно в реестре поручений;

формированием соответствующего стандартного отчета в виде документа;

#### Управление доверенностями

СЭД должна включать специализированный тип документов «Доверенность».

Для доверенностей в СЭД должен присутствовать специальный реестр, автоматически включающий в себя все доверенности.

В реестре доверенностей должна присутствовать преднастроенная фильтрация для быстрого анализа просроченных и действующих доверенностей.

При выдаче сотруднику права подписи доверенность должна указываться как основание. В этом случае основанием может служить только утвержденная ЭП доверенность. Право подписи не может выдаваться на срок, больший, чем срок действия доверенности.

Доверенность должна быть доступна для выбора основания для получения груза при заполнении реквизитов покупателя в финансово-хозяйственных документах (п. 5.2.5. – заполнение информации о покупателе).

#### Ознакомление с организационно-распорядительными документами

В СЭД должен быть предусмотрен механизм ознакомления сотрудников с приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями и др. документами, которые связаны с их деятельностью. При этом должна обеспечиваться возможность:

ознакомления сотрудников в электронном виде с проверкой факта открытия сотрудником поступившего на ознакомление документа;

ознакомления сотрудников под личную роспись в листе ознакомления;

создания\сохранения и передачи списков рассылки для упрощения заполнения участников задачи на ознакомление;

автоматической подготовки листа ознакомления для участников при инициировании задачи;

контроля за ходом процесса ознакомления с документом через специализированные отчеты или актуальные статусы исполнения задачи.

    - Требования к функционалу управления договорами.

#### Интерфейс специалиста по договорам

Подсистема управления договорами должна быть предоставлена отдельным модулем системы со специализированной рабочей областью специалиста по договорам. В рабочей области должны быть следующие функциональные возможности:

создание документов (договоров, приложений, актов, счетов на оплату);

переход в реестр договоров;

переход в реестр входящих счетов на оплату;

переход к списку договоров у контрагентов;

переход к списку договоров на завершении;

предварительно настроенный поиск документов по регистрационным реквизитам и по контрагенту.

#### Функционал работы с реестрами

В реестре должна присутствовать возможность полноценной фильтрации, сортировки и группировки по любому из отображаемых полей в списке. После соответствующей настройки полей должна быть возможность сохранить эту настройку для последующего быстрого использования и переключения между разными вариантами настройки полей.

Должна присутствовать возможность автоматического формирования почтовых конвертов различных форматов. Реквизиты, указываемые на конверте должны автоматически подставляться в шаблон конверта из СЭД. При выделении нескольких документов, отправляемых разным контрагентам СЭД должна формировать сразу несколько конвертов: для каждого документа отдельный конверт.

#### Контроль возврата договорных документов

В реестр документов «у контрагентов» должны автоматически попадать документы, которые отправлены контрагентам на подписание и возврат которых необходимо проконтролировать.

#### Контроль исполнения договоров

СЭД должна предусматривать возможность создания контрольных точек исполнения работ по договору. В контрольной точке указывается ответственный за выполнение работ, срок и количество дней на выполнение. По каждой контрольной точке ответственный за исполнение работ получит задание. Опционально могут получить уведомление об отправке задания:

ответственный за договор;

руководитель ответственного за исполнение работ, и руководитель ответственного за договор.

После выполнения задания в карточке договора автоматически добавится отметка о завершении работ.

При необходимости ответственный за договор может изменить контрольные точки:

поменять сроки работ, которые еще не исполнены. Если ответственный уже получил задание, у которого срок меньше, чем новый срок контрольной точки, то срок задания изменится. Если срок задания больше, то он останется прежним;

поменять ответственного за исполнение работ, по которым еще не создано задание;

поставить отметку о завершении работ вручную, если работы были исполнены заранее. Задание на исполнение работ по контрольной точке не сформируется. Если задание уже сформировано, то оно прекратится;

добавить или удалить контрольные точки.

#### Отчетность по договорам

В СЭД должны присутствовать стандартные отчеты:

реестр договорных документов (в формате Excel);

лист согласования (в формате PDF);

документы у контрагентов (в формате Excel);

договоры на завершении (в формате Excel).

    - Требования к функционалу управления компанией

#### Зоны ответственности и роли сотрудника

В случае увольнения или перевода сотрудника и необходимости передачи его дел другому сотруднику должна быть обеспечена возможность сформировать отчет по сотруднику, в котором указаны:

все роли, которые выполняет сотрудник;

юр, лицо, отдел и должность, сотрудника;

все записи справочников, в которых указан сотрудник.

Возможность автоматически сформировать полный список всех договорных и финансовых документов, в которых фигурирует сотрудник в качестве ответственного за какие-либо работы по документу.

    - Требования к функционалу по управлению контрагентами

Подсистема управления контрагентами должна быть предоставлена отдельным модулем системы со специализированной рабочей областью.

Модуль должен аккумулировать информацию по организациям-контрагентам, банкам, контактным лицам.

#### Автозаполнение реквизитов контрагента

Система должна позволять быстро заполнять карточку организации информацией из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по ОГРН, ИНН или наименованию контрагента.

#### Проверка контрагента

В Системе должна быть интеграция с внешними сайтами проверки контрагентов. Пользователь может открыть страницу с информацией о контрагенте на одном из сайтов, который настроен для проверки надежности. При необходимости администратор системы может изменить сайт для проверки.

#### Досье контрагента

Система должна позволять сформировать досье по каждому контрагенту (отдельным реестром) и занести в систему документы со сведениями, которые необходимы для заключения договоров с ним. Например, копии свидетельства о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и другие.

#### Ответственный за контрагента

Возможность указать сотрудника, ответственного за конкретного контрагента. В системе должна быть предусмотрена роль «Ответственный за контрагента». Данную роль можно выбирать в качестве исполнителя в регламентах согласования документов.

    - Требования к системе разграничения прав доступа на объекты СЭД.

Система должна обеспечивать разграничение прав пользователей на следующих уровнях (для следующих типов объектов):

на уровне сервера (доступ к системе);

на уровне папки;

на уровне карточки (ОР, поручения, задачи и т.п.);

на уровне файла;

на уровне справочника.

Должен поддерживаться, как минимум, следующий набор стандартных разрешений на доступ к объектам (элементам) системы:

полный контроль над объектом;

право редактировать, но не уничтожать объект;

право читать, но не редактировать данные объекта;

полное отсутствие прав доступа к объекту.

Система должна поддерживать как автоматическое, так и ручное назначение пользователям прав доступа.

Система должна позволять настраивать собственные виды прав доступа к документам без программирования.

Распределение прав пользователей при работе с Системой должно поддерживать ролевую модель. Ролевая модель должна определять доступность различных операций с объектами системы для различных пользователей в зависимости от выполняемой ими роли.

    - Требования к механизму поиска данных в Системе.

Поиск по отдельным реквизитам карточек.

Система должна предоставлять возможности:

Произвольной настройки поисковых реквизитов на основе используемых в системе реквизитов карточек и их различных сочетаний;

В качества параметра поиска может выступать любой реквизит области регистрации документа или поручения;

Значения параметров при поиске должны задаваться гибко: возможность указать несколько значений для поиска, искать значения кроме указанных, искать в указанном периоде или множестве (для числовых значений или даты) и т.д.;

Настройки поиска по различным типам данных (карточкам документов, поручений, задач и других типов информации, записей справочника) – т.е. задания отдельного поискового запроса из конкретного набора реквизитов для каждого типа данных или задание возможности искать по всем типам данных;

Определение параметров для поиска по отдельным реквизитам карточек:

Выбор реквизитов из перечня доступных поисковых параметров; должна быть предусмотрена возможность осуществления одновременного поиска, как минимум, по 5 реквизитам;

Поиск документов, связанных цепочкой ссылок.

В качестве результатов поиска для пользователя должны отображаться только те объекты системы (карточки и файлы), к которым он имеет доступ.

    - Требования к подсистеме мониторинга и анализа процессов.

СЭД должна иметь встроенную панель для интерактивного мониторинга и анализа работы сотрудников в системе. Данные на панели должны отображаться в зависимости от прав доступа сотрудника, который выполняет анализ работы.

Элементы панели должны быть кликабельны и позволяют перейти к детальному анализу данных. Панель должна отражать следующие показатели:

- Коэффициент исполнительской дисциплины. Процент выполнения заданий в срок сотрудниками.

- Сотрудники с высокой загрузкой за период. Список сотрудников с наибольшим количеством заданий.

- Задачи с нарушением срока исполнения. Типы задач, по которым чаще всего не соблюдаются сроки выполнения.

- Динамика работы с заданиями (в виде графика);

Насколько активно сотрудники используют систему;

Отношение заданий с нарушением срока выполнения к общему количеству заданий.

- Требования к оказанию услуг.

  - Требования к составу участников внедрения от Заказчика.

Директор проекта. Не осуществляет оперативное руководство и непосредственно во внедрении не участвует. Решает финансовые вопросы, принимает стратегические решения, в т.ч. по изменению рамок проекта, определяет мотивацию персонала, утверждает распределение функций и состав рабочей группы.

Руководитель проекта от Заказчика (РПЗ). Назначается приказом первого лица предприятия из числа руководителей среднего звена, обладает достаточными полномочиями для решения всех организационных вопросов, связанных с реализацией проекта. Обеспечивает предоставление необходимой информации и организацию работы персонала Заказчика, определяет состав рабочей группы, согласует основные организационные решения с директором проекта.

Рабочая группа (ведущие пользователи). Собирается из числа наиболее заинтересованных сотрудников, экспертов в предметных областях, знающих потребности предприятия и способных решать возникающие сложности и вопросы. Принимает активное участие на протяжении всего проекта и должна обладать необходимым временем для выполнения всех работ по проекту в утвержденные сроки. Принимает участие в решении организационных и методических вопросов, участвует в демонстрациях системы и, по их итогам, участвует в составлении и согласовании перечня настраиваемых процессов в СЭД, осуществляет приемку системы, участвует в согласовании изменений бизнес-процессов.

Ответственный за консультации по СЭД. Выделенный сотрудник ИТ-службы или иного специализированного подразделения по внутренней оптимизации процессов. Оказывает помощь в работе рядовых пользователей, как на этапе внедрения, так и при сопровождении. Во период опытно-промышленной эксплуатации выступает в качестве первой линии поддержки. Обеспечивает развитие и централизованный сбор пожеланий к системе в процессе промышленной эксплуатации.

  - Требования к составу участников внедрения от Исполнителя.

Руководитель проекта (РП) от Исполнителя. Осуществляет руководство работами по внедрению системы на предприятии. Отвечает за качественное выполнение работ по проекту, в т.ч. за соблюдение сроков и объемов работ. Осуществляет планирование и координацию действий всех сотрудников, задействованных в данном проекте. Обеспечивает организационно-методическую поддержку всех участников проекта, в т.ч. в части соблюдения технологии внедрения. Принимает решения по выбору методических решений использования системы у Заказчика. Осуществляет взаимодействие с руководством Заказчика, отвечает за своевременное оформление договорных документов (акты и пр.) и контроль оплаты по данному проекту.

Консультант. Сотрудник отдела внедрения. Осуществляет выполнение работ по проекту (подготовка и проверка демо-стенда, проведение GAP-анализа процессов, проведение демонстраций, выполнение настройки системы, обучение рядовых пользователей, консультации пользователей на этапе опытной эксплуатации) по заданиям руководителя проекта или его заместителя.

Разработчик. Сотрудник отдела разработки. Осуществляет выполнение основной части работ по модификации, конвертации, интеграции, настройке типовых маршрутов и прочей адаптации системы (включая проектирование данных работ) в процессе внедрения на данном предприятии. Осуществляет консультации администраторов Заказчика в процессе опытно-промышленной эксплуатации. Участвует в оценке проблем и пожеланий, связанных с техническими вопросами или требующих модификации. Присутствует на заседаниях рабочей группы для поддержки руководителя проекта в решении технических вопросов.

Преподаватель учебного центра (УЦ). Сотрудник УЦ. Проводит обучение администраторов СЭД.

  - Требования к этапам процесса внедрения.

    - Инициация и организация проекта.

Таблица. Требования к видам и результатам работ по инициации и организации проекта.

| Задача | Содержание | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование проекта | Подготовка и согласование плана проекта. | РПИ, РПЗ. | Подготовлен и согласован план-график проекта. |
| Инициировать проект у Заказчика. | Определение участников проекта со стороны Заказчика, согласование основных процедур управления проектом. | РПИ, РПЗ. | Сформирована команда участников проекта со стороны Заказчика. |
|  | Выпуск приказа о начале внедрения. | РПИ, РПЗ. | Выпущен приказ о начале внедрения у Заказчика. |
|  | Проведение орг. собрания о начале внедрения. | РПЗ, РПИ. | Протокол орг. собрания о начале внедрения. |

Результаты этапа:

сформирована команда проекта у Исполнителя и Заказчика;

согласован план-график проекта;

проведено организационное собрание у Заказчика;

утвержден приказ о начале внедрения СЭД у Заказчика.

    - GAP-анализ.

Цель этапа: Провести демонстрацию системы путем GAP-анализа. Зафиксировать требования и модификации системы в документе Уточненное техническое задание.

Таблица. Требования к видам и результатам работ по GAP-анализу.

| Задача | Выполняемая процедура | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести исследование процессов | Планирование работ по исследованию | РПИ; РПЗ | План исследования. |
|  | Изучение информации о процессах Заказчика (изучение регламентов процессов) | Консультант; Рабочая группа | Изучены процессы заказчика. |
|  | Настройка демонстрационной базы | Консультант | Настроенная демонстрационная база с данными Заказчика. |
|  | Провести демонстрацию системы с целью GAP-анализа процессов Заказчика | Консультант; РПИ | Уточненное техническое задание. |
|  | Согласование требований, их приоритезация; Согласование объемов модификаций | РПИ | Согласованное с Заказчиком Уточненное техническое задание. |
| Спроектировать решение | Планирование работ по проектированию модификаций и настройке системы | РПИ | Актуализированный План-график проекта |
|  | Проектирование модификаций | Консультант; Разработчик; РПИ | Зафиксированные требования к настройке и модификации СЭД; |

Результаты этапа: согласованное с Заказчиком Уточненное техническое задание.

    - Установка и настройка системы.

Цели этапа:

установить серверную часть продуктивной системы и клиентские места у Заказчика;

выполнить настройки и модификации в соответствии Уточненным техническим заданием, подготовить систему к демонстрации;

продемонстрировать внесенные настройки и модификации специалистами Заказчика, устранить все критичные замечания.

Таблица. Требования к видам и результатам работ.

| Задача | Выполняемая процедура | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Настроить систему в соответствии с уточненным техническим заданием | Планирование работ этапа проекта | РПИ; РПЗ | Актуализированный план-график проекта |
|  | Настройка системы в соответствии с Уточненным техническим заданием | Консультант | Настроенная система в соответствии с Уточненным техническим заданием |
|  | Тестирование системы | Консультант, Разработчик | Протестированная система с данными, оформленные замечания, все критичные замечания исправлены |
| Подготовка и организация демонстрации | Планирование работ этапа проекта | РПИ; РПЗ | Согласованные с заказчиком даты демонстрации |
|  | Подготовка тестовой базы для демонстрации | Администратор СЭД | Настроенные тестовая база |
| Проведение демонстрации | Проведение демонстрации настроенных процессов для специалистов Заказчика | Консультант; Рабочая группа | Журнал регистрации проблем/пожеланий |
|  | Устранение замечаний | Консультант | Исправлены все критичные замечания; |
| Подведение итогов демонстрации | Организационное собрание по итогам демонстрации | РПИ; РПЗ | Протокол организационного собрания. |
|  | Подписание акта о приеме системы в опытно-промышленную эксплуатацию | РПИ; РПЗ; Директор проекта | Подписан Акт о приеме системы в опытно-промышленную эксплуатацию. |
|  | Оформление пользовательских инструкций | Консультант | Подготовлены пользовательские инструкции. |
|  | Отправка на подписание приказа о переводе в опытно-промышленную эксплуатацию | РПИ; РПЗ; Директор проекта | Подписан Заказчиком Приказ о начале опытно-промышленной эксплуатации. |
| Подготовить систему к опытно-промышленной эксплуатации | Установка и настройка продуктивной системы, перенос разработки из тестовой системы в продуктивную | Администратор СЭД; Разработчик | Установлены все компоненты, перенесена и протестирована разработка из тестовой системы в продуктивную, выполнено первоначальное заполнение справочников |
|  | Настройка интеграции, проведение миграции и конвертации данных | Администратор СЭД; Разработчик | Настроенная интеграция, проведенная миграция и конвертация данных; Проведена проверка результатов интеграции, миграции и конвертации |
|  | Установка клиентских рабочих мест | Администратор СЭД | Установленные и настроенные клиентские места |
|  | Проверка работоспособности системы в соответствии с Уточненным техническим заданием и документацией на систему | Администратор СЭД | Установленная СЭД, проверенная в соответствии с Уточненным техническим заданием. |

Результаты настройки:

выполнены настройки в соответствии с Уточненным техническим заданием;

все настройки системы протестированы;

все критичные замечания исправлены;

Результаты демонстрации настроенной системы:

все настроенные процессы системы продемонстрированы сотрудникам Заказчика;

все критичные замечания устранены;

подписан Акт о приеме системы в опытно-промышленную эксплуатацию;

направлен на подписание приказ о начале опытно-промышленной эксплуатации.

Оформлены пользовательские инструкции.

Результаты продуктивной системы:

система настроена в соответствии с Уточненным техническим заданием, документацией на систему и согласованными изменениями по итогам демонстрации системы;

установлена серверная часть системы и клиентские места;

выполнены продуктивная миграция, конвертация данных и интеграция систем;

перенесены все настройки и модификации из тестовой системы в продуктивную;

продуктивная система протестирована и готова к опытно-промышленной эксплуатации.

    - Семинары для пользователей СЭД.

Цель этапа: подготовить основных участников (делопроизводители, руководители подразделений и т.д.) и остальных пользователей к работе в системе на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Таблица. Требования к видам и результатам работ.

| Задача | Выполняемая процедура | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести обучение рядовых пользователей | Планирование обучения и аттестации рядовых пользователей | РПИ; РПЗ | Согласованный план-график проведения семинаров для рядовых пользователей; Подписанный Заказчиком приказ о проведении семинаров для рядовых пользователей. |
|  | Проведение семинаров для рядовых пользователей | Консультант | Проведены семинары для рядовых пользователей; Проведена аттестация для пользователей, прошедших курсы с практической частью и выданы сертификаты. |
|  | Подведение итогов и оформление отчета. | Консультант; РПИ | Оформлен отчет о результатах проведения семинаров для пользователей. |

При проведении дистанционных семинаров Заказчик обязан:

●	подготовить список участников каждого семинара;

●	обеспечить присутствие своих сотрудников на семинаре;

●	для семинара «Обучающий семинар» подготовить комнату с необходимым оборудованием: компьютер с доступом к сети Интернет, проектор, экран;

●	для цикла курсов по настройке _________ подготовить по одному персональному компьютеру с доступом к сети Интернет и установленной клиентской частью __________, отдельный компьютер для установки системы ____________ на период семинара.

●	провести тестирование подключения в сроки, озвученные преподавателем. Срок тестирования должен быть озвучен Лицензиатом не позже, чем за неделю до начала обучения. В случае несоблюдения сроков тестирования подключения Лицензиат снимает с себя ответственность за соблюдение сроков обучения.

Результат этапа: Не менее 80% слушателей прослушали курсы или семинары.

    - Консультации пользователей СЭД на этапе опытно-промышленной эксплуатации (ОЭ).

Цель этапа: проверить работу системы в реальных условиях с реальными данными, обеспечить работу пользователей в системе и подтвердить, что система соответствует требованиям Уточненного технического задания.

Таблица. Требования к видам и результатам работ.

| Задача | Выполняемая процедура | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить работу всех пользователей в системе. | Планирование работ этапа проекта. | РПИ; РПЗ. | Согласованы с Заказчиком сроки этапа. |
|  | Проведение орг. собрания о начале опытно-промышленной эксплуатации. | РПЗ; РПИ. | Проведено орг. собрание о начале опытно-промышленной эксплуатации и подготовлен соответствующий протокол. |
|  | Консультирование пользователей и фиксация замечаний/пожеланий к системе. | Консультант; Ответственные за консультации по СЭД. | Заполнен журнал регистрации проблем/пожеланий. |
|  | Исправление замечаний и реализация пожеланий. | Разработчик; Консультант. | Устранены критичные замечания; Скорректированы инструкции. |
|  | Проведение дополнительного обучения пользователей (при необходимости). | Консультант; РПИ; РПЗ. | Пользователи дополнительно обучены (при необходимости). |
|  | Консультации Администраторов СЭД. | Разработчик. | Администраторам СЭД оказаны консультации. |
| Завершить проект у Заказчика. | Анализ использования системы, подготовка к итоговому собранию. | РПИ; РПЗ. | Проведена итоговая презентация для Заказчика по окончанию проекта внедрения. |
|  | Проведение итогового собрания. | РПИ; РПЗ. | Проведено итоговое собрание и подготовлен протокол о переводе в промышленную эксплуатацию. |
|  | Выпуск приказа о переводе в промышленную эксплуатацию. | РПЗ; РПИ; Директор проекта. | Заказчиком подписан Приказ о переводе в промышленную эксплуатацию. |

Результаты этапа:

оказаны консультации пользователям и администраторам;

исправлены все критичные замечания по системе;

система переведена в промышленную эксплуатацию.

  - Гарантия на систему, требования к поддержке и обновлению.

В течение всего срока предоставления удаленного доступа, но не более 1 (одного) календарного года. В течение 1 (одного) календарного года с момента установки и настройки системы Исполнитель гарантирует работоспособность СЭД путем проведения следующих мероприятий:

инцидентная поддержка;

предоставление документации, необходимой для эксплуатации;

предоставление доступа специалистов Заказчика к сайту поддержки;

регистрация пожеланий и замечаний;

мониторинг работоспособности ПО;

предоставление рекомендаций по выбору программного и аппаратного обеспечения для работы с СЭД;

  - Область ответственности Заказчика

В ходе выполнения проекта по внедрению СЭД Заказчик:

обеспечивает неизменность состава участников от Заказчика на протяжении всего проекта, а на период вынужденного отсутствия обеспечивает замещающих с полными полномочиями и правами постоянных участников;

совместно с Исполнителем подготавливает план работ;

обеспечивает активное участие рабочей группы на протяжении всего проекта, в том числе в демонстрациях, регулярных совещаниях по принятию решений в ходе проекта и о статусе процесса внедрения, организуемых Исполнителем в точно оговоренные сроки, в соответствии с планом работ по внедрению системы;

предоставляет Исполнителю доступ к регламентам по бизнес-процессам (в случае их наличия);

предоставляет Исполнителю, удаленный доступ к базам данных СЭД и интегрируемым с ней системам на время проекта;

на время всего проекта предоставляет рабочие места в своем офисе, телефон, интернет для сотрудников Исполнителя;

обеспечивает присутствие консультантов и пользователей системы на обучении, проводимом Исполнителем;

силами ответственных за консультации проводит работы по консультации рядовых пользователей системы на этапе опытной эксплуатации, для того чтобы в дальнейшем самостоятельно сопровождать СЭД.

  - Рамки проекта.

### Организация проекта

- На территории Заказчика выполняются следующие работы:

GAP-анализ бизнес-процессов;

обучающие семинары пользователей.

Все остальные работы по проекту выполняются на территории Исполнителя.

- С целью сокращения затрат на выезды специалистов Исполнителя, Заказчик предоставляет удаленный доступ к системе на период проекта.

- Расчет трудоемкости проекта выполнен исходя из того, что процессы Заказчика утверждены и являются действующими (не находятся в стадии актуализации/изменения и т.п.).

- На автоматизируемые процессы от Заказчика назначается один единственный ответственный, определяющий выбор решений.

- В качестве инструкций используется справка к системе и руководство пользователя. Дополнительные инструкции пользователей не разрабатываются.

### Архитектура и организация работ по установке системы

- Система разворачивается локально, на серверах Заказчика.

- В качестве средства доступа к системе используется десктоп или веб-клиент.

Установка и развертывание системы на рабочих местах осуществляется силами специалистов Заказчика.

### Функциональность

- В рамках проекта настраивается:

организационная структура предприятия (до 100 сотрудников);

до 30 видов документов (входящие, исходящие, внутренние документы; договоры, доп. соглашения, акты, заявки, заказы, спецификации, и др.);

до 20 правил согласования документов (до 10 этапов в каждом).

- В рамках проекта устанавливается и настраивается стандартная функциональность системы, позволяющая автоматизировать перечисленные выше процессы. Все требования, выходящие за рамки стандартной функциональности системы, реализуются через модификации в рамках дополнительных соглашений.

### Интеграция

- Требуется синхронизация записей справочников «Контрагенты», «Договоры», «Подразделения» и «Сотрудники» с учётной системой 1С 8.3.5.1186

- Требуется синхронизация учётных записей пользователей с Active Directory для обеспечения windows-аутентификации.

- Порядок контроля и приемки системы

Для реализации, контроля и приёмки оказанных услуг со стороны Заказчика создаётся рабочая группа, в составе и с полномочиями необходимыми для успешной реализации проекта. Рабочая группа расформировывается после сдачи проекта.

Услуги по проекту проводятся совместно специалистами Заказчика и Исполнителя. До момента закрытия проекта (подписания Акта приёмки системы в промышленную эксплуатацию) для его реализации формируется обобщенная рабочая группа из представителей Заказчика и Исполнителя.

Порядок оказания услуг по проекту определяется утверждённым Заказчиком и Исполнителем планом-графиком услуг.

По окончании оказания услуг по этапу Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.

В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе их досрочно принять.

- Требования к составу и содержанию работ по вводу объекта автоматизации в действие

Требования описаны в разделе «6.3. Требования к этапам процесса внедрения» настоящего Приложения к Техническому заданию. А именно:

6.3.4. Семинары для пользователей СЭД;

6.3.5. Консультации пользователей на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

- Требования к документированию

В пакет проектной документации на систему должны входить следующие документы:

устав проекта;

план-график проекта;

техническое задание (настоящий документ);

уточненное техническое задание

В пакет эксплуатационной документации на СЭД входят следующие документы:

руководство пользователя системы;

руководство администратора системы;

инструкции пользователей по автоматизированным процессам;

Оформляется участником

Приложение №2

Техническое предложение

лот № ____________

на поставку и внедрение «Системы электронного документооборота»

| Требования технического задания |  |  | Техническое предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В полном соответствии с требованиями технического задания, да / нет* | *Условия технического предложения, отличные от требований технического задания |
| 1 | Предмет договора | Услуги на поставку и внедрение «Системы электронного документооборота» |  |  |
| 2 | Лицензии и сертификаты | Исполнитель должен обладать правами на передачу неисключительных прав использования программного обеспечения, подтвержденное свидетельством о регистрации ПО или действующим лицензионным партнерским договором. |  |  |
| 3 | Срок и условия поставки | 60 рабочих дней с даты подписания договора |  |  |
| 4 | Адрес поставки | г. Москва, п. Внуково Центральная д.10 |  |  |
| 5 | Характеристики программного продукта | ### 1). Количество лицензий. - количество пользователей, имеющих доступ для одновременной работы в СЭД – 50; - количество пользователей, имеющих доступ для одновременной работы с подсистемой «Договоры» - 50; - количество пользователей, имеющих доступ для одновременной работы с подсистемой «Делопроизводство» -50. |  |  |
|  |  | #### 2). Аутентификация пользователя Должны быть доступны следующие варианты аутентификации: - по имени пользователя и паролю; -Windows-аутентификация. |  |  |
|  |  | #### 3). Индивидуальное рабочее место пользователя Система должна предоставлять каждому пользователю индивидуальное настраиваемое рабочее место для хранения персональных служебных данных (поручений, уведомлений, напоминаний и т.д.) и индивидуальной работы с информацией. При смене компьютера, настройки рабочего места пользователя в Системе должны восстанавливаться при входе. В стандартной поставке система должна обеспечить возможность работы пользователей в desktop-клиенте и в web-клиенте. Клиентские места Системы должны обеспечивать: - получение оповещений о приходе новых заданий/поручений; - автоматическое сохранение документа в Систему после его редактирования во внешнем приложении; - подписание документов с использованием электронной подписи (в т.ч. усиленной квалифицированной электронной подписи); #### Персональные настройки Для экономии рабочего времени и исключения повторяющихся действий СЭД должна предусматривать персональные настройки по заполнению полей для каждого пользователя. Должно быть предусмотрено индивидуальное заполнение полей: - организация (наша); - подразделение; - необходимость ставить - поручение на контроль; - контролер в поручениях; - автор резолюции; - формат конверта для распечатки при отправке почтовой корреспонденции; - журнал для регистрации документа; - дело для помещения документа; - способ доставки корреспонденции. #### Локализация Для перевода пользовательского интерфейса на другие языки в СЭД должна быть предусмотрена возможность локализации. Должна быть доступна локализация на различные языки в зависимости от необходимости. Возможность локализации должна быть доступна как для элементов форм, так и для текстов сообщений (например, тексты диалоговых окон). Коробочная версия СЭД помимо русского по умолчанию должна быть локализована на английский язык. СЭД должна поддерживать локализацию на несколько языков одновременно. |  |  |
|  |  | ### 4). Требования к возможностям адаптации СЭД СЭД должна предусматривать возможность адаптировать объекты СЭД под нужды организации. #### Технология разработки на прикладном слое Возможность наследовать и перекрывать базовые объекты разработки не изменяя их. При обновлении системы базовый объект обновляется беспрепятственно, в наследованном объекте обновляются элементы, унаследованные от базового. Автоматическое обновление наследованных объектов можно отключить. #### Система управления версиями Git. Возможность групповой работы разработчиков над одними и теми же объектами СЭД; Возможность определить кто и когда вносил изменения и отменить их при необходимости. #### Возможности адаптации Возможности адаптации должны подразумевать: - графический редактор форм объектов СЭД; - графический редактор бизнес-процессов; - графический редактор отчетов; |  |  |
|  |  | #### 5). Требования к справочной системе СЭД должна предоставлять пользователям возможность самостоятельного изучения и внедрения системы. Для этого она должна быть снабжена справочной системой, включая видеоролики. В свою очередь справочная система должна соответствовать требованиям: - Форматы документации: веб-формат для просмотра информации в браузере, воспроизведения видеороликов и интерактивных медиа-материалов. Справка в веб-формате объединяет всю информацию и видеоролики, позволяет работать с ними как с единой справочной системой: общее содержание, общий указатель, поиск; PDF или другие форматы для печати документации и передачи инструкций исполнителю конкретной роли с описанием его операций в системе. Целевая аудитория. В справочной системе и видеороликах должна содержаться информация для разных типов пользователей: администратор – описание установки и настройки системы; разработчик – описание порядка модификации системы под бизнес-процессы организации; бизнес-пользователи, исходя из их ролей – описание функций и процессов, в которых они участвуют. Например, для делопроизводителя – описание процесса обработки и регистрации документов, выдачи поручений, контроль исполнения, для руководителя проектов – создание и отслеживание хода выполнения проектов. Контент справочной системы: должен регулярно актуализироваться при выходе новой версии ПО с учетом опыта реального использования системы; должен обеспечивать быстрое вхождение новичка в работу (обучение работе в системе в целом и в его функциональных процессах в частности); должен содержать лучшие практики работы для пользователей; должен отвечать на вопросы продвинутых пользователей; должен предоставлять как возможность последовательного изучения одной темы, так и конкретный ответ на имеющийся вопрос, вырванный из контекста; должен содержать примеры решения конкретных задач, в том числе примеры программного кода для разработчиков. Требования к представлению информации в справочной системе: письменная информация и видео; базовая информация об операции отображается всегда, для быстрого погружения, дополнительная информация по умолчанию скрыта, есть возможность развернуть ее и изучить вопрос глубже; советы, примечания, текст, выделенный как важная информация; всплывающие определения терминов в контексте их использования; интерактивные и наглядные схемы процессов; рисунки с наглядным обозначением последовательности действий пользователя, чтобы быстро посмотреть порядок действий, не вчитываясь в текст; встроенный видеоплеер для удобного просмотра видео в справочной системе, в котором: все видео сгруппированы по темам, расположены в том порядке, в котором рекомендуется изучать систему; есть удобная навигация по роликам, а также навигация внутри определенного ролика, когда при нажатии на «временную метку» открывается нужное место в ролике; поддерживается функциональность для воспроизведения роликов: кнопки перехода к следующему, предыдущему ролику, кнопка повтора, сворачивание плейлиста и др. Технические требования: поддержка двух языков (русский и английский). В СЭД при переключении языка интерфейса на английский из системы должна вызываться справка на данном языке; контекстный вызов – вызов справки из системы по F1, при этом открывается раздел с описанием формы, из которой вызвана справка. Например, если нажать F1 из карточки входящего документа, то откроется раздел с описанием того, как обработать и зарегистрировать данный документ; удобный поиск по всем разделам справочной системы, а также по предметному указателю. При поиске учитывается релевантность результатов (наиболее подходящие результаты отображаются первыми в списке). Искать информацию можно фразам, точным совпадениям слов, а также по вопросам вида «как изменить права на документ», «как прекратить работы по поручению» и др.; возможность делиться с коллегами ссылками на разделы справки; возможность прямо из справки связаться со службой поддержки и задать вопрос или отправить пожелание как к самой системе, так и к справке; удобная навигация по содержанию, разделам справки и указателю; расширяемость справки под клиента. Например, клиенты могут добавить справку по модулям, которые они сами разработали; обновление справки при каждом выпуске версии системы. В обновленной справочной системе должна быть представлена информация о новинках версии; оформление в едином стиле с интерфейсом системы |  |  |
|  |  | ### 6). Требования по диагностированию СЭД. Система должна быть снабжена средствами диагностики работоспособности. В случае выявления проблем, сведения о них должны помещаться в файл с протоколом сбоев и ошибок. Диагностика работоспособности программного обеспечения, реализующего интерфейсы пользователей, должна осуществляться стандартными средствами операционных систем. |  |  |
|  |  | ### 7). Требования к надежности. Система должна обладать надежностью, обеспечивающей круглосуточную работу пользователей. Надежность Системы в целом определяется надежностью функционирования составляющих ее компонентов. - Система должна обеспечивать сохранность данных при сбоях в электропитании технических средств системы. - Система должна обеспечивать ежедневное резервное копирование и ежедневный мониторинг работоспособности. - Система в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей: - ввод некорректных данных; - неверный выход из Системы (завершение работы с Системой) на рабочей станции. |  |  |
|  |  | ### 8). Требования к защите информации от несанкционированного доступа. СЭД должна обеспечивать разграничение и администрирование доступа к данным и функциям СЭД в соответствии с полномочиями групп пользователей, установленных в системе. Администрирование доступа должны осуществлять ответственные работники, назначаемые в установленном порядке. Иные средства защиты при передаче информации по каналам связи и использования корпоративной сети должны быть предусмотрены в рамках создания и администрирования корпоративной сети. Информационная безопасность СЭД должна обеспечить решение следующих задач: Целостность (предотвращение возможности несанкционированных изменений электронных документов); Конфиденциальность (разграничения прав доступа к электронным документам); Аутентичность (подтверждение авторства электронных документов); Аутентификацию пользователей; Проверку полномочий пользователя при работе с СЭД; Разграничение доступа пользователей на уровне ролей; Целостность данных при передаче, использовании и хранении информации; Управление правами доступа в процессе администрирования СЭД; Регистрацию действий пользователей при входе в СЭД и выходе из нее, а также случаев нарушения прав доступа к защищаемым ресурсам; Блокировку действий пользователя при нарушении установленных правил работы. Требования к защите информации в СЭД не должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности. |  |  |
|  |  | ### 9). Требования к стандартизации, унификации. СЭД должна быть реализована в клиент-серверной архитектуре. Для исключения избыточности технологических процедур при выполнении функций СЭД общие для всех функций процедуры должны быть реализованы единообразно, для реализации однотипного функционала должны быть использованы одинаковые методы обработки и унифицированные программные средства. СЭД должна основываться на промышленных программных средствах. Программное обеспечение должно быть унифицировано по составу и версиям. Стандартизация и унификация технических средств СЭД должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования. В Системе должны быть использованы унифицированные форматы представления данных и унифицированные электронные формы представления на экранах, унифицированные формы оформления на бумажном носителе для каждого вида отчетных документов. |  |  |
|  |  | ### 10). Требования к функционалу управления электронными документами. #### Создание документов При создании нового документа (проекта документа) СЭД должна позволять осуществлять следующие операции: создание документа; предварительный просмотр шаблона создаваемого документа; заполнение реквизитов КД; прикрепление файлов любого формата; установление взаимосвязи между документами; сканирование документов и присоединение отсканированных файлов к карточке документа осуществляется в момент регистрации документа. В СЭД должен быть предусмотрен механизм кнопок для быстрого создания наиболее востребованных для пользователя типов документов. Кнопки для быстрого создания должны быть доступны непосредственно в интерфейсе без дополнительных переходов. В СЭД должна быть возможность создания документов методом «Drag-and-drop» т.е. перетаскиванием файла из интерфейса ОС в окно СЭД. Причем перетаскивать документ можно в конкретную папку, при этом в данной папке будет сохранена ссылка на создаваемый документ. При перетаскивании документа в реестры документов (входящие, исходящие, внутренние, договоры, счета на оплату и т.д.) СЭД должна автоматически определять тип создаваемого документа, не требуя пользователя указывать его при создании. #### Автоматическая нумерация документов СЭД должна позволять устанавливать автоматическую нумерацию документов по настраиваемым правилам (отдельная нумерация по типам документов и подразделениям, настройка префиксов и суффиксов по типам документов, закрепление диапазонов за отдельными сотрудниками) и т.п. #### Выдача документов В СЭД должен присутствовать специальный функционал для фиксации факта выдачи оригинала документа. В карточке каждого электронного документа должна быть вкладка «Выдача», где производится отметка: факта выдачи; лица, получившего документ; отметка выдан ли оригинал документа или копия; дата выдачи; срок возврата; состояние по возврату; дата фактического возврата; примечание делопроизводителя. #### Связывание документов В СЭД должна быть реализована возможность связывать документы между собой для быстрого доступа к связанным документам. Например, для договора можно найти все связанные с ним дополнительные соглашения, акты к договору и приложения. Связанные документы должны отображаться в виде дерева. На первом уровне должны находиться документы, связанные с текущим. На втором уровне - документы, связанные с документами первого уровня и т.д. В карточке документа должна быть реализована специальная закладка «Связи», в которой отображаются документы сгруппированы по типу связи. Типы связей предназначены для группировки документов по их назначению. Например, договор может быть связан с письмом типом связи Переписка по предмету, а с простым документом типом связи Приложение. У связи могут быть две стороны, каждая из которых имеет название. Названия сторон связи отображаются на закладке «Связи» в качестве названия типа связи. Например, документ может быть связан с письмом, в котором ведется переписка по этому документу. В этом случае для документа связь с письмом будет иметь название Переписка по предмету. В системе должны быть реализованы следующие типы связей: оригинал; копия; переписка по предмету; дополнение к; на основании; является основанием для; приложение; ответное письмо; в ответ на; дополнительное соглашение; бухгалтерские документы. Система должна позволять создавать новые типы связей без программирования. #### Редактирование документов Для эффективности и удобства работы пользователя, редактирование тела документа, хранящегося в СЭД не должно требовать дополнительных действий по сравнению с редактированием его в операционной системе. А именно: при открытии документа на редактирование его экспорт из СЭД на устройство должен осуществляться автоматически; после завершения редактирования документ должен сохраняться стандартными средствами приложения-редактора. После закрытия приложения документ автоматически должен импортироваться в СЭД; Уведомление об освобождении документа. При попытке открыть на редактирование версию документа, которую редактирует другой сотрудник система должна отображать окно с информацией о том, кто редактирует документ и предлагать: открыть документ на чтение или уведомить об освобождении документа. #### Версионность документов СЭД должна поддерживать возможность создания версий документов, т.е. создание новой версии при каждом изменении файла и предоставлять возможность просмотра истории изменения файла документа (предыдущих версий файла) и комментариев к ним, а также возможность в любой момент вернуться к ранее сохраненной версии. При обращении пользователя СЭД к документу, открывается последняя версия документа. #### Хранение и доступ к документам СЭД должна обеспечивать следующие возможности по организации хранения и доступа к документам: хранение карточки документа; хранение файлов документов, ассоциированных с карточкой; настройка иерархической структуры хранения документов (папок); разграничение прав доступа на уровне иерархии хранения документов; разграничение прав доступа к отдельному документу, в том числе: - полный контроль над документом; - право редактировать; - право читать документ, но не редактировать его; - полное отсутствие прав доступа к документу; электронная подпись; версия документа, подписанная усиленной электронной подписью, должна быть защищена от внесения в него изменений; создание документов на основе шаблонов; категоризация документов – отнесение через атрибуты к одной или нескольким категориям (рубрикам) из настраиваемого списка; установление ссылочных связей между документами, в том числе двусторонних; автоматическое и ручное управление версиями документов. #### Отображение информации о документах в СЭД СЭД должна обеспечивать следующие возможности отображения документов в системе: настройка атрибутивного состава табличных форм, отображающих информацию о документах; сохранение настроенных табличных форм для выбора и применения их конечным пользователем как представления; фильтрация, группировка, сортировка и поиск по любому полю в табличных формах; в СЭД должна быть реализована папка для просмотра заданий, уведомлений и документов, к которым пользователь обращался, просматривал и выполнял в течение определенного периода времени; должны быть реализованы механизмы для создания папок, содержимое которых меняется автоматически по заданным пользователями критериями. #### Требования к протоколированию действий пользователей в СЭД СЭД должна обеспечивать протоколирования действий по работе с документами. Протоколирование должно включать фиксацию следующих действий пользователя с документами: создание (при создании из шаблона, должно быть указано название шаблона на основе которого был создан документ); просмотр; изменение прав доступа; изменение текста документа; подписание документа ЭП; удаление документа из системы; создание версии документа; импорт документов в систему; экспорт документов из системы; изменение связей (с указанием вида связи и имени связанного документа); удаление версии документа; регистрация документа: регистрация документа, отмена регистрации документа, резервирование номера, отмена резервирования номера, изменение регистрационных данных; протокол действий пользователя с документом должен содержать информацию о дате и точном времени совершения действия, а также имя пользователя, совершившего действие. |  |  |
|  |  | ### 11). Требования к функционалу управления процессами. СЭД должна обеспечивать следующие возможности разработки и настройки процессов: наличие редактора для разработки шаблонов рабочих процессов согласования документов; наличие библиотеки шаблонов рабочих процессов движения документов; динамическое назначение исполнителей и других параметров задания при его инициализации в процессе; должна быть предусмотрена возможность ручного изменения отдельных параметров перед запуском процесса; система должна обеспечивать следующие возможности управления процессами: - запуска бизнес-процессов по определенному регламенту вручную; - остановка процесса вручную; - построение отчетов о ходе исполнения процессов; - наличие журнала исполнения процесса; - механизм поиска процесса в системе по значениям его атрибутов. #### Формирование заданий и контроль исполнения Система должна обеспечивать следующие возможности по формированию заданий по обработке документов и контроля их исполнения: формирование заданий по обработке документа с фиксацией исполнителей, контролера и сроков; фиксация маршрута прохождения документа (друг за другом, одновременно); возможность свободной маршрутизации документов посредством создания подзадач; контроль исполнения на стадии завершения, подтверждение исполнения; возможность консолидированного просмотра истории исполнения; замещающим, при отсутствии основного исполнителя по поручению; регистрация переносов сроков исполнения заданий; получение статистических отчетов об исполнительской дисциплине. Система должна поддерживать создание, как самостоятельных поручений, так и поручений, выданных по документу. При создании поручения на основании документа в карточке поручения должна автоматически проставляться ссылка на данный документ, а также ссылка на карточку документа, на основании которого выдано поручение. Должна быть реализована возможность прикреплять ссылки на дополнительные файлы. Должна поддерживаться выдача поручения нескольким исполнителям, постановки на контроль, назначение контролера и сроков исполнения по каждой подзадаче в рамках поручения, а также обновления данных на рабочем месте исполнителя при изменении его задачи. На основе выданного поручения должны автоматически создаваться индивидуальные задачи для каждого исполнителя и контролера, указанных в поручении. Задачи для исполнителей и контролеров должны рассылаться по рабочим местам пользователей. Система должна иметь возможность уведомлять пользователя о появлении нового поручения\задачи на исполнение различными способами: по электронной почте, оповещением системы. Система должна позволять пользователю запросить продление срока задачи на согласование или задачи на исполнение поручения. В Системе должна быть реализована технология контроля исполнения поручений и документов, в которую вовлечены пользователи исполняющие роли – «руководитель», «контролер», «ответственный исполнитель», «исполнитель». «Контролер» имеет право направить документ на доработку исполнителю, в случае, если представленный документ выполнен исполнителем не качественно. В Системе должны быть предусмотрены возможности делегирования прав одного «контролера», другому, например, на период очередных отпусков. #### Согласование\утверждение документов Система должна обеспечивать следующие возможности согласования документов: поддержка автоматизированного согласования документов: друг за другом и одновременное, формирование версий документов, ведение журналов согласования; создание версий документов в процессе согласования с внесением изменений и примечаний согласующим, возможность анализа внесенных изменений по версиям; возможность создания шаблонов типовых сценариев согласования документов. при исполнении задания на согласование\утверждение документа (визирование или подписание), пользователь должен иметь возможность: согласовать\утвердить файл документа с помощью ЭП; отклонить документ; ввести комментарии (в виде текста) в карточку согласования и\или прикрепить файл с замечаниями и отправить инициатору на доработку; внести исправления непосредственно в текст документа с сохранением авторства исправлений в новой версии документа и отправить инициатору на доработку; просмотреть историю изменения файла документа; предупреждение инициатора в случае если документ уже был направлен на согласование ранее и возможностью открыть текущий процесс согласования или инициировать новый; для договорных документов краткая сводка по документу для быстрого ознакомления участников согласования с основными параметрами документа; возможность делегировать согласование другому сотруднику. При этом, если документ возвращается на повторное согласование после доработки, он должен сразу поступать новому согласующему. Информация о переадресации должна фиксироваться в истории согласования; возможность добавить в согласование нового согласующего. Новый согласующий должен отображаться в истории согласования, листе согласования и в списке подписавших документ. После исполнения задания на согласование\утверждение каждым согласующим, должна быть возможность автоматического оповещения инициатора процесса. Оповещение должно содержать информацию о согласовании\утверждении или отклонении документа каждым исполнителем отображаться оставленные исполнителем комментарии. |  |  |
|  |  | ### 12). Требования к функционалу управления делопроизводством. #### Интерфейс делопроизводителя. Подсистема управления делопроизводством должна быть предоставлена отдельным модулем системы со специализированной рабочей областью делопроизводителя. В рабочей области делопроизводителя должны быть следующие функциональные возможности: создание документов; переход в реестр входящих документов; переход в реестр исходящих документов; переход в реестр внутренних документов; предварительно настроенный поиск документов по регистрационным реквизитам; быстрый поиск официальной переписки с выбранным контрагентом; переход в реестр поручений; переход в реестр выданных документов для контроля возврата. Реестры документов (входящих, исходящих, внутренних, выданных) должны быть представлены в виде списка ссылок на документы с настраиваемым отображением реквизитов из карточки документа. В реестре должна присутствовать панель быстрой фильтрации реестра по: журналу регистрации; виду документа; отправителю; подразделению; времени создания документа в СЭД. #### Функционал работы с реестрами документов. В реестре должна присутствовать возможность полноценной фильтрации, сортировки и группировки по любому из отображаемых полей в списке. После соответствующей настройки полей должна быть возможность сохранить эту настройку для последующего быстрого использования и переключения между разными вариантами настройки полей. #### Выдача документов. В реестр выданных документов должны автоматически попадать документы, в карточке которых указан факт выдачи и не отмечен факт возврата документа. Для быстрой отметки факта выдачи документа в интерфейсе делопроизводителя, при нахождении в одном из реестров, на ленте должна присутствовать соответствующая кнопка, вызывающая диалоговое окно, в котором делопроизводитель указывает все вышеперечисленные реквизиты кроме состояния по возврату и даты фактического возврата. #### Работа с исходящей корреспонденцией Возможность указывать несколько корреспондентов-адресатов для исходящего письма. Для каждого адресата можно указать индивидуальный способ доставки документов. Возможность заполнить адресатов исходящего письма из шаблонного списка адресатов. Возможность печати листа рассылки с перечислением всех корреспондентов. Возможность отправлять документы в электронном виде через сервис электронного обмена. Возможность автоматического формирования почтовых конвертов различных форматов. Реквизиты, указываемые на конверте должны автоматически подставляться в шаблон конверта из СЭД. При выделении нескольких исходящих документов, отправляемых разным контрагентам СЭД должна формировать сразу несколько конвертов: для каждого исходящего документа отдельный конверт. При выделении нескольких исходящих документов должна быть возможность стандартный отчет «Реестр почтовых отправлений». #### Отчетность по делопроизводству. В СЭД должны присутствовать стандартные отчеты: журнал внутренних документов; журнал входящих документов; журнал исходящих документов; контроль возврата документов; контроль сроков исполнения поручений. #### Номенклатура дел. СЭД должна поддерживать ведение электронной номенклатуры дел. Дела должны быть представлены в виде справочника. В карточке Дела должны содержаться обязательные реквизиты: индекс; заголовок; срок хранения; дата начала действия; дата окончания действия; подразделение; группа регистрации; состояние. В СЭД должен присутствовать функционал по формированию внутренней описи Дела. Внутренняя опись предоставляет и себя список всех документов, помещенных в данное Дело. #### Журналы регистрации. СЭД должна поддерживать ведение электронных журналов регистрации документов. Журналы регистрации должны быть представлены в виде справочника. В журнале регистрации производятся следующие настройки: фиксируется группа регистрации, сотрудники которой могут регистрировать документы в данном журнале; фиксируется документопоток, документы которого могут быть зарегистрированы в данном журнале; производится детальная настройка формата номера документа; устанавливается очередной номер, с которого должна начинаться регистрация следующего документа в данном журнале (необходимо для пропуска номера); непосредственно из карточки журнала формируется отчет «журнал регистрации» и отчет «пропуск номеров». #### Процесс регистрации документов. Под регистрацией документа в системе подразумевается присвоение документу соответствующего регистрационного номера с автоматическим занесением записи в электронный журнал регистрации. В СЭД должна быть возможность настройки правил, по которым документ автоматически будет относиться к определенному журналу регистрации в момент регистрации, но остается возможность изменить журнал вручную. При этом список доступных журналов должен быть ограничен настройками регистрации документов. #### Рассмотрение документов. В СЭД должен быть предусмотрен механизм рассмотрения документов руководителем. Поступивший документ после регистрации отправляется на рассмотрение руководителю в электронном виде. В случае повторной отправки документа на рассмотрение СЭД должна выводить соответствующее предупреждение с предложением найти задание на рассмотрение или инициировать новое. Руководитель, рассматривающий документ, должен иметь возможность: вынести резолюцию по документу для последующего создания поручения силами помощника руководителя; утвердить проекты резолюций, предварительно подготовленные помощником руководителя; собственноручного создания или корректировки поручений по документу; переадресации рассмотрения документа; ознакомления с документом без дальнейших поручений и резолюций по нему. #### Поручения и контроль исполнения. В СЭД должен присутствовать механизм поручений. Данный механизм должен обеспечивать фиксацию поручения, доставку его до исполнителя, контроль факта исполнения, делегирование поручений и получение отчета об исполнении поручения. Возможность для помощника руководителя подготовить проект резолюции по входящему документу. Руководитель может утвердить проект резолюции или отредактировать его. Проект резолюции можно распечатать. Возможность при отправке поручения выбрать исполнителя и соисполнителей, которые должны принять участие в его исполнении. Возможность создания составного поручения для нескольких исполнителей с общими или индивидуальными задачами и сроками для каждого исполнителя. Возможность печати поручений для неавтоматизированных сотрудников. Для контроля поручения указывается контролер. Контролер может запросить отчет по исполнению поручения непосредственно из карточки поручения. При этом исполнитель получает соответствующее задание, в рамках которого должен предоставить отчет о состояния исполнения. Контроль исполнения поручений может осуществляться несколькими способами: непосредственно в реестре поручений; формированием соответствующего стандартного отчета в виде документа; #### Управление доверенностями СЭД должна включать специализированный тип документов «Доверенность». Для доверенностей в СЭД должен присутствовать специальный реестр, автоматически включающий в себя все доверенности. В реестре доверенностей должна присутствовать преднастроенная фильтрация для быстрого анализа просроченных и действующих доверенностей. При выдаче сотруднику права подписи доверенность должна указываться как основание. В этом случае основанием может служить только утвержденная ЭП доверенность. Право подписи не может выдаваться на срок, больший, чем срок действия доверенности. Доверенность должна быть доступна для выбора основания для получения груза при заполнении реквизитов покупателя в финансово-хозяйственных документах (п. 5.2.5. – заполнение информации о покупателе). #### Ознакомление с организационно-распорядительными документами В СЭД должен быть предусмотрен механизм ознакомления сотрудников с приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями и др. документами, которые связаны с их деятельностью. При этом должна обеспечиваться возможность: ознакомления сотрудников в электронном виде с проверкой факта открытия сотрудником поступившего на ознакомление документа; ознакомления сотрудников под личную роспись в листе ознакомления; создания\сохранения и передачи списков рассылки для упрощения заполнения участников задачи на ознакомление; автоматической подготовки листа ознакомления для участников при инициировании задачи; контроля за ходом процесса ознакомления с документом через специализированные отчеты или актуальные статусы исполнения задачи. |  |  |
|  |  | ### 13). Требования к функционалу управления договорами. #### Интерфейс специалиста по договорам Подсистема управления договорами должна быть предоставлена отдельным модулем системы со специализированной рабочей областью специалиста по договорам. В рабочей области должны быть следующие функциональные возможности: создание документов (договоров, приложений, актов, счетов на оплату); переход в реестр договоров; переход в реестр входящих счетов на оплату; переход к списку договоров у контрагентов; переход к списку договоров на завершении; предварительно настроенный поиск документов по регистрационным реквизитам и по контрагенту. #### Функционал работы с реестрами В реестре должна присутствовать возможность полноценной фильтрации, сортировки и группировки по любому из отображаемых полей в списке. После соответствующей настройки полей должна быть возможность сохранить эту настройку для последующего быстрого использования и переключения между разными вариантами настройки полей. Должна присутствовать возможность автоматического формирования почтовых конвертов различных форматов. Реквизиты, указываемые на конверте должны автоматически подставляться в шаблон конверта из СЭД. При выделении нескольких документов, отправляемых разным контрагентам СЭД должна формировать сразу несколько конвертов: для каждого документа отдельный конверт. #### Контроль возврата договорных документов В реестр документов «у контрагентов» должны автоматически попадать документы, которые отправлены контрагентам на подписание и возврат которых необходимо проконтролировать. #### Контроль исполнения договоров СЭД должна предусматривать возможность создания контрольных точек исполнения работ по договору. В контрольной точке указывается ответственный за выполнение работ, срок и количество дней на выполнение. По каждой контрольной точке ответственный за исполнение работ получит задание. Опционально могут получить уведомление об отправке задания: ответственный за договор; руководитель ответственного за исполнение работ, и руководитель ответственного за договор. После выполнения задания в карточке договора автоматически добавится отметка о завершении работ. При необходимости ответственный за договор может изменить контрольные точки: поменять сроки работ, которые еще не исполнены. Если ответственный уже получил задание, у которого срок меньше, чем новый срок контрольной точки, то срок задания изменится. Если срок задания больше, то он останется прежним; поменять ответственного за исполнение работ, по которым еще не создано задание; поставить отметку о завершении работ вручную, если работы были исполнены заранее. Задание на исполнение работ по контрольной точке не сформируется. Если задание уже сформировано, то оно прекратится; добавить или удалить контрольные точки. #### Отчетность по договорам В СЭД должны присутствовать стандартные отчеты: реестр договорных документов (в формате Excel); лист согласования (в формате PDF); документы у контрагентов (в формате Excel); договоры на завершении (в формате Excel). |  |  |
|  |  | ### 14). Требования к функционалу управления компанией #### Зоны ответственности и роли сотрудника В случае увольнения или перевода сотрудника и необходимости передачи его дел другому сотруднику должна быть обеспечена возможность сформировать отчет по сотруднику, в котором указаны: все роли, которые выполняет сотрудник; юр, лицо, отдел и должность, сотрудника; все записи справочников, в которых указан сотрудник. Возможность автоматически сформировать полный список всех договорных и финансовых документов, в которых фигурирует сотрудник в качестве ответственного за какие-либо работы по документу. ### Требования к функционалу по управлению контрагентами Подсистема управления контрагентами должна быть предоставлена отдельным модулем системы со специализированной рабочей областью. Модуль должен аккумулировать информацию по организациям-контрагентам, банкам, контактным лицам. #### Автозаполнение реквизитов контрагента Система должна позволять быстро заполнять карточку организации информацией из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по ОГРН, ИНН или наименованию контрагента. #### Проверка контрагента В Системе должна быть интеграция с внешними сайтами проверки контрагентов. Пользователь может открыть страницу с информацией о контрагенте на одном из сайтов, который настроен для проверки надежности. При необходимости администратор системы может изменить сайт для проверки. #### Досье контрагента Система должна позволять сформировать досье по каждому контрагенту (отдельным реестром) и занести в систему документы со сведениями, которые необходимы для заключения договоров с ним. Например, копии свидетельства о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и другие. #### Ответственный за контрагента ### Возможность указать сотрудника, ответственного за конкретного контрагента. В системе должна быть предусмотрена роль «Ответственный за контрагента». Данную роль можно выбирать в качестве исполнителя в регламентах согласования документов |  |  |
|  |  | ### 15). Требования к системе разграничения прав доступа на объекты СЭД. Система должна обеспечивать разграничение прав пользователей на следующих уровнях (для следующих типов объектов): на уровне сервера (доступ к системе); на уровне папки; на уровне карточки (ОР, поручения, задачи и т.п.); на уровне файла; на уровне справочника. Должен поддерживаться, как минимум, следующий набор стандартных разрешений на доступ к объектам (элементам) системы: полный контроль над объектом; право редактировать, но не уничтожать объект; право читать, но не редактировать данные объекта; полное отсутствие прав доступа к объекту. Система должна поддерживать как автоматическое, так и ручное назначение пользователям прав доступа. Система должна позволять настраивать собственные виды прав доступа к документам без программирования. Распределение прав пользователей при работе с Системой должно поддерживать ролевую модель. Ролевая модель должна определять доступность различных операций с объектами системы для различных пользователей в зависимости от выполняемой ими роли. |  |  |
|  |  | ### 16). Требования к механизму поиска данных в Системе. Поиск по отдельным реквизитам карточек. Система должна предоставлять возможности: Произвольной настройки поисковых реквизитов на основе используемых в системе реквизитов карточек и их различных сочетаний; В качества параметра поиска может выступать любой реквизит области регистрации документа или поручения; Значения параметров при поиске должны задаваться гибко: возможность указать несколько значений для поиска, искать значения кроме указанных, искать в указанном периоде или множестве (для числовых значений или даты) и т.д.; Настройки поиска по различным типам данных (карточкам документов, поручений, задач и других типов информации, записей справочника) – т.е. задания отдельного поискового запроса из конкретного набора реквизитов для каждого типа данных или задание возможности искать по всем типам данных; Определение параметров для поиска по отдельным реквизитам карточек: Выбор реквизитов из перечня доступных поисковых параметров; должна быть предусмотрена возможность осуществления одновременного поиска, как минимум, по 5 реквизитам; Поиск документов, связанных цепочкой ссылок. В качестве результатов поиска для пользователя должны отображаться только те объекты системы (карточки и файлы), к которым он имеет доступ. ### Требования к подсистеме мониторинга и анализа процессов. СЭД должна иметь встроенную панель для интерактивного мониторинга и анализа работы сотрудников в системе. Данные на панели должны отображаться в зависимости от прав доступа сотрудника, который выполняет анализ работы. Элементы панели должны быть кликабельны и позволяют перейти к детальному анализу данных. Панель должна отражать следующие показатели: - Коэффициент исполнительской дисциплины. Процент выполнения заданий в срок сотрудниками. - Сотрудники с высокой загрузкой за период. Список сотрудников с наибольшим количеством заданий. - Задачи с нарушением срока исполнения. Типы задач, по которым чаще всего не соблюдаются сроки выполнения. - Динамика работы с заданиями (в виде графика); Насколько активно сотрудники используют систему; Отношение заданий с нарушением срока выполнения к общему количеству заданий. |  |  |
|  |  | ## 17). Требования к составу участников внедрения от Исполнителя. Руководитель проекта (РП) от Исполнителя. Осуществляет руководство работами по внедрению системы на предприятии. Отвечает за качественное выполнение работ по проекту, в т.ч. за соблюдение сроков и объемов работ. Осуществляет планирование и координацию действий всех сотрудников, задействованных в данном проекте. Обеспечивает организационно-методическую поддержку всех участников проекта, в т.ч. в части соблюдения технологии внедрения. Принимает решения по выбору методических решений использования системы у Заказчика. Осуществляет взаимодействие с руководством Заказчика, отвечает за своевременное оформление договорных документов (акты и пр.) и контроль оплаты по данному проекту. Консультант. Сотрудник отдела внедрения. Осуществляет выполнение работ по проекту (подготовка и проверка демо-стенда, проведение GAP-анализа процессов, проведение демонстраций, выполнение настройки системы, обучение рядовых пользователей, консультации пользователей на этапе опытной эксплуатации) по заданиям руководителя проекта или его заместителя. Разработчик. Сотрудник отдела разработки. Осуществляет выполнение основной части работ по модификации, конвертации, интеграции, настройке типовых маршрутов и прочей адаптации системы (включая проектирование данных работ) в процессе внедрения на данном предприятии. Осуществляет консультации администраторов Заказчика в процессе опытно-промышленной эксплуатации. Участвует в оценке проблем и пожеланий, связанных с техническими вопросами или требующих модификации. Присутствует на заседаниях рабочей группы для поддержки руководителя проекта в решении технических вопросов. Преподаватель учебного центра (УЦ). Сотрудник УЦ. Проводит обучение администраторов СЭД. |  |  |
|  |  | ## 18). Требования к этапам процесса внедрения. Пункт 6.3 - Приложения №1 к Техническому заданию |  |  |
|  |  | ## 19). Гарантия на систему, требования к поддержке и обновлению. В течение всего срока предоставления доступа В течение 1 (одного) календарного года с момента заключения договора Исполнитель гарантирует работоспособность СЭД путем проведения следующих мероприятий: инцидентная поддержка; предоставление документации, необходимой для эксплуатации; предоставление доступа специалистов Заказчика к сайту поддержки; регистрация пожеланий и замечаний; мониторинг работоспособности ПО; предоставление рекомендаций по выбору программного и аппаратного обеспечения для работы с СЭД; |  |  |
|  |  | ## 20). Рамки проекта. ### Организация проекта На территории Заказчика выполняются следующие работы: GAP-анализ бизнес-процессов; обучающие семинары пользователей. Все остальные работы по проекту выполняются на территории Исполнителя. С целью сокращения затрат на выезды специалистов Исполнителя, Заказчик предоставляет удаленный доступ к системе на период проекта. Расчет трудоемкости проекта выполнен исходя из того, что процессы Заказчика утверждены и являются действующими (не находятся в стадии актуализации/изменения и т.п.). На автоматизируемые процессы от Заказчика назначается один единственный ответственный, определяющий выбор решений. В качестве инструкций используется справка к системе и руководство пользователя. Дополнительные инструкции пользователей не разрабатываются. ### Архитектура и организация работ по установке системы Система разворачивается локально, на серверах Заказчика. В качестве средства доступа к системе используется десктоп или веб-клиент. Установка и развертывание системы на рабочих местах осуществляется силами специалистов Заказчика. ### Функциональность В рамках проекта настраивается: организационная структура предприятия (до 100 сотрудников); до 30 видов документов (входящие, исходящие, внутренние документы; договоры, доп. соглашения, акты, заявки, заказы, спецификации, и др.); до 20 правил согласования документов (до 10 этапов в каждом). ### Интеграция Требуется синхронизация записей справочников «Контрагенты», «Договоры», «Подразделения» и «Сотрудники» с учётной системой 1С 8.3.5.1186 Требуется синхронизация учётных записей пользователей с Active Directory для обеспечения windows-аутентификации. |  |  |
|  |  | ## 21). План-график проекта. Пункт 6.7. Приложения №1 к Техническому заданию |  |  |
|  |  | # 22). Порядок контроля и приемки системы Для реализации, контроля и приёмки оказанных услуг со стороны Заказчика создаётся рабочая группа, в составе и с полномочиями необходимыми для успешной реализации проекта. Рабочая группа расформировывается после сдачи проекта. Услуги по проекту проводятся совместно специалистами Заказчика и Исполнителя. До момента закрытия проекта (подписания Акта приёмки системы в промышленную эксплуатацию) для его реализации формируется обобщенная рабочая группа из представителей Заказчика и Исполнителя. Порядок оказания услуг по проекту определяется утверждённым Заказчиком и Исполнителем планом-графиком услуг. По окончании оказания услуг по этапу Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения. В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе их досрочно принять. |  |  |
|  |  | # 23). Требования к составу и содержанию работ по вводу объекта автоматизации в действие Требования описаны в разделе «6.3. Требования к этапам процесса внедрения» настоящего Приложения к Техническому заданию. А именно: 6.3.4. Семинары для пользователей СЭД; 6.3.5. Консультации пользователей на этапе опытно-промышленной эксплуатации. |  |  |
|  |  | # 24). Требования к документированию В пакет проектной документации на систему должны входить следующие документы: устав проекта; план-график проекта; техническое задание (настоящий документ); уточненное техническое задание В пакет эксплуатационной документации на СЭД входят следующие документы: руководство пользователя системы; руководство администратора системы; инструкции пользователей по автоматизированным процессам; |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

на поставку и внедрение «Системы электронного документооборота»

План – график проекта

| № | Этапы проекта | Длительность, рабочих дней | Ссылки на пункты Приложения №1 к ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка ПО с лицензий | 10 (с момента подписания договора) | пункт 1.2.1. |
| 2 | Инициация и организация проекта | 5 (с момента окончания первого этапа) | пункт 2. |
| 3 | GAP-анализ | 10 (с момента окончания второго этапа проекта) | пункт 6.3.2. |
| 4 | Установка и настройка системы | 20 (с момента окончания третьего этапа проекта) | пункт 6.3.3. |
| 5 | Семинары для пользователей | 5 (с момента окончания четвертого этапа проекта) | пункт 6.3.4. |
| 6 | Консультации пользователей на ОПЭ | 10 (с момента окончания пятого этапа проекта) | пункт 6.3.5. |

Приложение №4

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию:

на поставку и внедрение «Системы электронного документооборота»

## Термины и определения.

Виджет – элемент интерфейса пользователя СЭД, отображающий определенную информацию и позволяющий перейти к более детальному её отображению.

Система электронного документооборота (СЭД, Система) – автоматизированная система, позволяющая выполнять регламенты документооборота организации.

Сервис ЭДО (сервис электронного документооборота с контрагентами) - сервис, предоставляемый оператором ЭДО и обеспечивающий юридическим и/или физическим лицам, подключенным к нему, возможность обмена электронными документами и сообщениями, в том числе с обеспечением юридической значимости электронных документов.

Оператор ЭДО (оператор электронного документооборота с контрагентами) - организация, обеспечивающая обмен электронными документами, обладающими юридической силой и выполнившая все необходимые требования в соответствии с Приказом ФНС России от 20.04.2012 г. №ММВ-7-6/253@.

Регламент электронного документооборота – установленный в организации порядок обработки (электронного) документа с использованием автоматизированной системы.

Электронный документ – документ, созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной (ГОСТ Р 7.0.8-2013).

Официальный документ (бумажный экземпляр документа) - документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и снабженный реквизитами.

Карточка документа – набор реквизитов документа, позволяющих зафиксировать информацию, содержащуюся в документе, и достаточных для его идентификации.

Резолюция документа – решение, принятое должностным лицом. Содержит информацию о заданиях (поручениях), данным исполнителям документа, сведения об авторе, исполнителе, контроллере, сроке исполнения, признаке контроля.

Поручение – часть резолюции, касающаяся выполнения определенного пункта резолюции определенным исполнителем.

Карточка задания – учетная карточка внутреннего документа организации, содержащего указания к исполнению или распоряжения, фиксирующая набор реквизитов распорядительного документа, достаточных для его идентификации в соответствии с правилами делопроизводства организацию.

Согласование документа – процедура, призванная подтвердить согласие с содержанием документа должностными лицами, не являющимися авторами документа, путем соответствующего визирования. Виза включает личную подпись, ее расшифровку (ФИО), должность визирующего лица, дату визирования.

Утверждение документа – процедура придания нормативного или правового характера содержанию документа лицами, уполномоченными на выполнение данной операции, путем проставления грифа утверждения. Гриф включает личную подпись, ее расшифровку (ФИО), должность утверждающего лица, дату утверждения.

Подготовка документа – процедура создания документа с нуля или по существующему шаблону ответственным исполнителем.

Исполнение документа – проведение исполнителем предусмотренных в документе или резолюции на документе мероприятий или рассмотрение исполнителем поставленных в нем вопросов с подготовкой соответствующего отчета об исполнении.

Контроль исполнения – процедура контроля должностными лицами с соответствующими полномочиями факта исполнения распоряжения или поручения в установленные\назначенные сроки.

Списание документа в дело – передача исполненного документа на хранение (срок определяется в номенклатуре дел).

Регламентация процессов – доставка заданий и документов пользователям по заданному регламенту.

Правила нумерации документов – принятая в организации процедура нумерации входящих, исходящих, распорядительных и иных документов. Процедура включает порядок проставления номера документа, его суффикса, префикса и пр., в зависимости от подразделения, контрагента и типа документа.

Построение отчетов – процедура создания отчетов в виде электронных и печатных форм на основе запросов о движении, состоянии документов, статусов исполнения распоряжений и пр.

Представление - способ отображения информации на экране компьютера.

Поисковый запрос – комбинация условий, с помощью которых может быть выполнен поиск информации, в частности документа.

Бизнес-процесс – упорядоченная совокупность работ и заданий с указанием их начала и конца и точным определением входов и выходов.

Роль – функция пользователя, выполняемая им по отношению к конкретному экземпляру процесса обработки документов, примеры ролей – исполнитель, инициатор документа, контролер, автор, согласующее лицо и пр.

Конфиденциальная информация — документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицензия – предоставление права на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Электронная подпись, ЭП - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

#### Используемые сокращения

ТЗ – Техническое задание

СЭД – Система электронного документооборота.

КД – карточка документа.

ПО – программное обеспечение.

РПЗ – руководитель проекта от Заказчика.

РПИ – руководитель проекта от Исполнителя.

ФХД – финансово-хозяйственный документ.

ЭП - электронная подпись.